软件测试需求明细列表：智慧营养健康餐厅高详填写版

说明：黄色高亮为需委托单位、测试机构、产品/运维/客户确认的信息。功能表按可演示菜单/业务链路展开。

# 一、项目基本信息

| 字段 | 建议填写 | 黄色待确认项 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 康比特智慧营养健康餐厅管理系统 V1.0 软件测试 | 待确认最终名称与委托书/报告一致。 |
| 委托单位 | 北京康比特体育科技股份有限公司，或实际委托客户单位 | 待确认委托主体。 |
| 生产单位 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 待确认是否有联合开发/硬件供应商。 |
| 联系人/联系方式 | 项目经理、产品负责人或测试负责人 | 待确认真实姓名、手机号、邮箱。 |

# 二、建议测试内容

| 测试项 | 建议 | 理由 | 黄色待确认项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品说明要求 | 建议勾选 | 需产品说明、功能说明、用户手册或需求说明作为测试依据。 | 待确认文档版本。 |
| 功能性 | 必须勾选 | 系统模块多、角色多、接口多，功能性是核心。 | 待确认测试范围。 |
| 性能效率 | 建议勾选 | 订单、设备、报表、AI、接口均有性能场景。 | 待确认性能指标。 |
| 兼容性 | 建议勾选 | PC、移动端、微信/H5、设备端、国产化环境。 | 待确认环境清单。 |
| 用户文档集要求 | 建议勾选 | 报告可能要求文档与功能一致。 | 待确认用户手册/部署手册/接口文档。 |
| 易用性 | 建议勾选 | 后台表单、移动端、设备配置需要基础易用性。 | 待确认指标。 |
| 可靠性 | 建议勾选 | 金额、设备、回调、导出、定时任务需异常恢复。 | 待确认测试机构覆盖方式。 |
| 信息安全性 | 必须勾选 | 涉及个人信息、健康、支付/补贴、接口权限。 | 待确认是否含漏洞扫描/渗透/代码审计。 |
| 可移植性/维护性 | 建议按部署要求勾选 | 私有化、国产化、运维日志、配置、备份等。 | 待确认部署目标。 |

# 三、功能需求明细

| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能/测试点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台基础与系统管理 | 登录与身份认证 | 账号密码登录、登录态保持、退出登录、密码策略、登录失败提示、验证码/短信验证码（如启用） | 确保不同角色可安全登录，异常登录被阻断并有日志。 |
| 平台基础与系统管理 | 角色权限管理 | 菜单权限、按钮权限、数据权限、角色分配、管理员分权、权限变更日志 | 验证跨角色、跨餐厅、跨门店、跨业务数据不能越权访问。 |
| 平台基础与系统管理 | 组织与基础资料 | 单位、部门、人员、身份类别、餐厅、档口、餐线、餐次等基础资料维护 | 支撑人员账户、订单归属、消费策略和报表统计。 |
| 餐厅经营管理 | 菜品管理 | 菜品新增、编辑、上下架、分类、图片、价格、营养素、过敏原/标签（如启用） | 功能名称与 PC 菜品管理、移动端展示、设备端同步保持一致。 |
| 餐厅经营管理 | 菜谱/排餐管理 | 周期菜谱、餐次菜谱、排餐、例外菜、称重台排菜、设备同步 | 验证菜谱在后台、移动端、电子菜牌/称重设备上的一致性。 |
| 餐厅经营管理 | 餐厅/档口设置 | 餐厅信息、档口信息、营业时间、餐别、支付方式、配送/自取规则（如启用） | 覆盖多餐厅、多档口、多企业场景。 |
| 账户与卡务 | 人员档案 | 员工/会员/学生等人员档案、部门、手机号、身份类别、状态、导入导出 | 验证在职/离职、部门变更、历史订单归属等边界。 |
| 账户与卡务 | 卡/码/脸账户 | 餐卡、二维码、人脸、账户绑定、解绑、挂失、补卡、设备识别 | 涉及个人信息和人脸数据时需验证授权、权限和脱敏。 |
| 账户与卡务 | 现金账户与补贴账户 | 充值、退款、补贴发放、补贴使用、余额查询、流水、对账 | 重点验证金额精度、重复提交、退款回滚、对账一致性。 |
| 营销与消费策略 | 消费策略 | 优惠、折扣、补贴、计次、限额、消费限制、访客餐/加班餐等规则 | 验证策略优先级、有效期、适用人群和异常边界。 |
| 订单管理 | 称重/刷卡/扫码/刷脸消费 | 设备上传订单、菜品重量/份数、价格、营养、支付、扣款、打印小票 | 重点验证不重复扣款、订单幂等、设备异常可追溯。 |
| 订单管理 | 线上订餐 | 菜谱展示、下单、支付、取消、取餐、评价、售后/退款（如启用） | 验证移动端和 PC 订单状态一致。 |
| 订单管理 | 订单退款与异常处理 | 退款申请、审核、原路退/账户退、异常订单补偿、冲正/补单 | 金额类高风险，必须覆盖异常、重复、超时和权限。 |
| 订单管理 | 消费订单查询与导出 | 订单筛选、详情、退款状态、支付状态、餐厅/档口/设备/人员筛选、异步导出 | 验证大数据量导出、权限隔离、导出日志和字段口径。 |
| 智能硬件接入 | 消费机/称重台/膳食智能台 | 设备注册、参数配置、菜品同步、订单上传、心跳、设备日志、离线补传 | 验证设备协议、网络异常、重复上传、防重放和恢复。 |
| 智能硬件接入 | 打印机/电子菜牌/取餐柜/售卖柜 | 打印任务、电子菜牌展示、取餐码/柜门控制、售卖柜出货结果 | 验证下游失败可观测且不破坏主订单。 |
| AI 与营养健康 | 菜品营养标签 | 热量、蛋白质、脂肪、碳水等营养信息维护和展示 | 验证营养字段口径、展示端一致性和空值处理。 |
| AI 与营养健康 | AI 菜品识别/智能排菜 | 菜品图片识别、识别结果维护、智能排菜建议、人工复核 | AI 输出应可复核，不作为无人工审核的绝对结论。 |
| AI 与营养健康 | 个体/团体膳食监控 | 个人饮食记录、目标体重、营养日报/周报、团体监控、阶段报告 | 涉及健康数据，验证授权、脱敏、非医疗声明。 |
| 食安与进销存 | 供应商与采购管理 | 供应商、商品、采购计划、验收、入库、出库、库存、价格异常 | 验证单据流转、库存扣减、权限和报表一致性。 |
| 食安与进销存 | 食安台账 | 晨检、留样、消毒、农残、废弃物、陪餐、整改闭环 | 验证责任人、发生时间、证据材料、处理状态四字段。 |
| 报表与看板 | 经营报表 | 营业额、客单价、就餐人次、菜品热度、时段流量、补贴、退款、设备在线 | 验证指标计算口径、刷新频率、导出权限和数据一致性。 |
| 报表与看板 | 营养/食安/运营综合看板 | 营养结构、食安预警、设备状态、库存预警、大屏展示 | 验证不同角色看到的数据范围和指标口径。 |
| 外部接口 | 第三方支付/银行/一卡通 | 充值、支付结果、订单查询、对账、异常订单、回调、签名验签 | 验证超时、重复通知、金额不一致、回调幂等。 |
| 外部接口 | 企微/钉钉/客户中台/监管平台 | 人员同步、组织同步、消息通知、监管数据回流、接口日志 | 验证字段最小化、调用频控、认证、失败重试和日志。 |
| 接口与数据安全 | 接口鉴权与审计 | Access-Token/cookie/签名、接口权限、参数校验、调用日志 | 覆盖缺失鉴权、无效鉴权、越权访问、非法参数。 |

# 四、性能和质量特性补充

| 场景 | 指标建议 | 说明 | 黄色待确认项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与首页加载 | 普通用户/管理员登录、首页仪表盘加载 | 建议 P95 响应 3 秒内；异常提示清晰；并发用户数按实际部署确认。 | 并发用户数、服务器配置、数据库数据量。 |
| PC 查询类接口 | 订单、人员、菜品、库存、报表查询 | 常规查询 P95 3 秒内；复杂报表 P95 5-10 秒内；超大数据量使用异步导出。 | 数据量、筛选条件、分页大小。 |
| 消费/支付/设备订单 | 刷卡/扫码/刷脸/称重消费、第三方回调 | 单笔交易处理建议 P95 2 秒内；重复提交不重复扣款；失败可追踪。 | 真实设备协议、网络延迟、支付/一卡通接口 SLA。 |
| 设备上传 | 称重台、消费机、膳食智能台、打印机任务 | 设备心跳、订单上传、离线补传稳定；重复消息幂等。 | 设备数量、并发上传频率、MQTT/HTTP 模式。 |
| 报表导出 | 消费订单、人员、补贴、库存等导出 | 大数据量采用异步导出；导出任务可查询状态、失败可重试、有权限和日志。 | 导出最大行数、文件格式、任务超时时间。 |
| AI/识别类 | 菜品识别、营养建议、报告生成 | AI 结果允许人工复核；识别耗时和准确率需单独约定，不建议无证据承诺。 | 识别模型、测试集、准确率/召回率口径。 |

## 可靠性

金额类业务必须防重复扣款、重复退款、重复补贴；第三方回调、设备上传、导出任务、定时任务需要幂等、重试和异常记录；数据库/缓存/文件异常应可定位。

## 易用性

后台菜单名称、表单字段、错误提示、导入模板、导出文件、移动端操作流程应与用户文档一致；关键操作应有确认和可恢复路径。

## 兼容性

建议覆盖 Chrome/Edge 主流版本，微信内置浏览器/H5，小程序环境；如涉及国产化，应确认麒麟/统信、国产数据库、国产中间件和硬件设备型号。

## 维护性

配置项、日志、接口文档、部署手册、数据库备份、任务调度、设备版本和异常排查应有说明；运维账号权限最小化。

## 可移植性

如产品要适配客户私有化部署，应验证部署脚本、配置分离、数据库迁移、文件存储、缓存、队列和证书替换流程。

## 信息安全性

覆盖身份鉴别、权限隔离、敏感数据脱敏、接口鉴权、参数校验、日志审计、导出控制、个人信息授权和数据删除/匿名化边界。

# 五、远程测试支持

系统可以支持远程测试，但需提供独立测试环境或准生产环境、VPN/白名单/堡垒机、测试账号、脱敏数据、设备 Mock 或测试设备、第三方接口沙箱/Mock、测试窗口和数据恢复方案。

待确认：本次是否允许远程测试；是否能提供 VPN、白名单、测试账号、脱敏数据、设备或 Mock、第三方沙箱。

# 六、现有测试基线

项目内已有 Apifox 基线：551 个 OpenAPI paths、559 个 API operations、141 个 folders/tags、25 个 environments、44 个规划自动化场景、8 类测试套件（冒烟、角色主流程、模块回归、设备与外部集成、定时任务、异常边界、性能压测、发布前回归）。正式测试仍需以送检版本、测试环境、委托书和测试机构模板为准。