产品开发部规划蓝图

软件 × 硬件 × AI 工程化

让团队看见完整蓝图，并知道每个人如何把自己的工作填进去

| 文档用途 | 团队内部对齐、项目规划宣讲、个人任务落位 |
| --- | --- |
| 内容依据 | 《纪要_AI项目进展同步与团队能力共建会议》《原文_AI项目进展同步与团队能力共建会议》 |
| 核心主题 | 产品交付瓶颈突破、软件平台化、硬件接入体系化、AI Coding 能力复制 |
| 版本 | 内部沟通版 |

一句话蓝图

用 AI 原生工程能力，把软件端、硬件端、设备接入、交付演示和知识沉淀，做成一张可复制、可扩展、可度量的产品蓝图。

# 一、管理层摘要

本次会议释放的核心信号是：产品开发部不能继续按“前端、后端、安卓、硬件”割裂推进，而要用一张统一蓝图管理产品、工程、设备、AI 工具和交付资产。会议纪要首页的 “FAILURE” 图示可以理解为风险提醒：真正的风险不是某个任务没有完成，而是产品交付体系、硬件接入体系和 AI 工程化能力还没有完全打通。

产品开发部的下一阶段目标，是把当前分散在 206 项目、4 号项目、460 项目、标准版小程序、企业微信、钉钉、支付采集、设备接入、DeepSeek 本地化等任务中的能力，抽象成团队共同可复用的资产。

核心结论 每个人汇报工作时，都要能说明：我在哪个业务场景、哪个端口、连接了什么设备或接口、交付了什么资产、沉淀了什么可复用能力、还需要谁协同。这样团队才能从“个人救火”升级为“体系交付”。

| 蓝图层级 | 要解决的问题 | 会议中对应的抓手 |
| --- | --- | --- |
| 业务场景层 | 我们服务哪些客户、行业和场景 | 206 项目、4 号项目、团三标准产品、排山权限、前厅、后厨、运动健康、体质健康 |
| 软件入口层 | 用户从哪里进入系统 | PC 端、移动端、小程序、APP、企业微信、钉钉、邮储 APP |
| 平台与后端层 | 数据、接口、权限、任务和支付如何流转 | API、任务拉取、分支提交、付款查询、权限调研、上传重量、支付采集系统 |
| 设备与硬件层 | 我们到底连接哪些硬件、如何连接 | 一体机、摄像头、称重、轻量设备、重量设备、健康检测设备 |
| AI 工程层 | 如何用 AI 提升研发、联调和交付效率 | DeepSeek 本地模型、Docker 部署、Prompt、MCP、上下文、代码索引、自动化规范 |
| 规范资产层 | 如何让能力可以复制，不靠个人经验 | Design.md、安卓通用开发规范、项目索引拆分、代码风格统一 |
| 交付沉淀层 | 如何让客户可用、团队可复盘、新人可学习 | 内部演示、master 合并确认、自动录屏、用户手册、小视频 |

# 二、总体蓝图：从散点任务到体系交付

建议将产品开发部的整体蓝图拆成七层：业务场景、软件入口、平台后端、设备硬件、AI 工程、规范资产、交付沉淀。团队所有任务都应该能映射到这七层中的至少一层，最好能贯穿多层。

| 七层蓝图 | 核心问题 | 产出物 |
| --- | --- | --- |
| 1. 业务场景 | 这件事服务哪个业务、客户或行业？ | 场景清单、客户需求、验收标准 |
| 2. 软件入口 | 用户或运营人员从哪里进入系统？ | PC 页面、移动端、小程序、APP、企业微信/钉钉入口 |
| 3. 平台后端 | 接口、数据、权限、任务如何流转？ | API 文档、数据模型、权限规则、任务链路 |
| 4. 设备硬件 | 连接什么设备、采集什么数据、如何回传？ | 设备清单、接入协议、调试文档、异常处理流程 |
| 5. AI 工程 | AI 如何参与开发、测试、文档和交付？ | Prompt、MCP、上下文配置、代码索引、benchmark |
| 6. 规范资产 | 如何避免重复造轮子？ | Design.md、开发规范、代码风格、组件库、测试用例 |
| 7. 交付沉淀 | 如何证明已完成并可复用？ | 演示视频、用户手册、上线记录、复盘文档 |

蓝图使用原则 不是先问“我今天改了什么代码”，而是先问“这段代码补齐了哪条产品链路”。只有能放进蓝图的工作，才更容易被复用、被评估、被协同。

# 三、软件规划：从项目开发走向平台化交付

软件规划的目标，不是把每个项目当成孤立需求做完，而是沉淀为一套标准产品交付体系。当前可以围绕“统一规范、统一交付链路、统一 AI 工程能力、统一角色认知”四条主线推进。

| 规划主线 | 当前问题 | 推进动作 | 沉淀资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一前端与设计规范 | 页面和交互容易各做各的，重复造轮子 | 各项目建立 Design.md，统一页面规范、组件规则、交互说明 | Design.md、页面模板、组件清单 |
| 统一代码管理机制 | 多人协作容易冲突，项目之间互相影响 | 按项目拆分索引文件，每个项目只修改自身活动相关代码 | 项目索引、分支规范、冲突规避规则 |
| 统一交付链路 | 任务、分支、代码提交、演示、合并缺少闭环 | 打通从云霄网拉取任务、创建分支、修改代码、提交、演示、合并的流程 | 标准作业流程、上线检查单、演示记录 |
| 统一小程序能力 | 付款查询、默认跳转、长文本播报等体验需要持续打磨 | 优化查询路径、默认跳转页，长文本改为片段式播报 | 小程序体验规范、播报组件规则 |
| 统一 AI 工程能力 | AI coding 效果目前偏主观，难量化 | 部署本地模型，接入开发工具，引入开源 benchmark 评估代码生成效果 | AI 工具链、评估表、Prompt 资产库 |
| 统一角色认知 | 成员被固定在前端/后端/安卓边界内 | 统一定位为 AICoding 工程师，共同解决产品卡点 | 跨端协作机制、能力复制清单 |

## 软件侧近期优先级

206 项目与 4 号项目：同步更新到对应分支，明确本地已完成部分和后端待实现部分。

标准版小程序：完善付款查询路径、默认跳转页和长文本片段式播报。

代码索引与规范：按项目拆分索引，形成统一的 Design.md 和安卓通用开发规范。

DeepSeek 本地化：保持 Docker 本地模型可用，降低外部 API 依赖和排队限制。

AI coding 评估：不要只用“感觉可以”判断效果，逐步建立通过率、改动成功率、耗时、token 成本等指标。

# 四、硬件规划：从点对点接设备走向设备接入体系

硬件侧的核心，不是临时接一个设备，而是建立可扩展的设备接入体系。会议中明确提到，团队要能讲清楚 PC 端、移动端、设备端之间的关系，也要能讲清楚前厅、后厨、运动健康、体质健康等场景下连接了哪些硬件。

会议中关于“前厅一百款、后厨两百款、运动健康三百款”等表述，应理解为产品愿景和表达方式示例。后续需要通过正式设备台账确认具体数量、型号、协议和接入状态。

| 硬件蓝图维度 | 要填清楚的内容 | 建议沉淀物 |
| --- | --- | --- |
| 场景 | 前厅、后厨、运动健康、体质健康、支付采集、AI 菜品识别等 | 场景-设备矩阵 |
| 设备类型 | 一体机、摄像头、称重设备、轻量设备、重量设备、健康检测设备等 | 设备分类台账 |
| 连接方式 | API、SDK、串口、蓝牙、网络协议、安卓端适配、后端上传 | 接入协议说明、调试指南 |
| 数据流 | 采集什么数据、上传到哪里、谁消费、失败如何重试 | 数据流图、异常处理清单 |
| 联调机制 | 谁提供设备、谁写接口、谁做安卓适配、谁验收 | 联调计划、责任矩阵 |
| 交付标准 | 是否有模拟器、测试用例、演示视频、故障处理手册 | 验收清单、演示视频、用户手册 |

## 硬件侧关键突破口

把徐亮当前承担的安卓自动化、索引生成和设备端适配能力复制到团队成员电脑上，避免单点承载。

围绕 206 项目上传重量等功能，补齐安卓本地优化和后端上传链路之间的断点。

为一体机、摄像头、称重设备等常见硬件建立统一接入模板，减少每次从零开始。

建立设备接入状态表：未调研、已调研、待接口、待安卓、待联调、已验收、已上线。

# 五、AI 工程化规划：让工具能力变成组织能力

会议中对 AI 工程化的要求很明确：不能只会使用 AI 工具，而要把 AI 变成团队的研发基础设施。DeepSeek 本地模型部署、Docker、本地文件操作、开发工具集成、Prompt、MCP、上下文和代码索引，都是为了解决同一个问题：让 AI 能稳定理解项目、稳定辅助开发、稳定产出可验收结果。

| AI 工程模块 | 当前状态/问题 | 下一步动作 | 度量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地模型 | DeepSeek 1.5B/7B 已本地部署，降低 API 依赖 | 明确适用场景：代码理解、文档生成、本地文件操作 | 响应速度、可用率、单次成本 |
| 开发工具集成 | 通过工具集成绕过排队限制，提高可用性 | 形成安装配置手册，复制到团队电脑 | 安装成功率、日常使用频次 |
| Prompt 与上下文 | 不同人使用方式不统一 | 沉淀通用 Prompt、项目上下文、设备接入上下文 | 一次生成通过率、返工次数 |
| 代码索引 | 项目索引已开始自动生成 | 按项目、端口、设备、接口拆分索引 | 检索准确率、冲突减少率 |
| 效果评估 | 目前“效果可以”偏主观 | 参考开源 benchmark，建立 AI coding 量化评估 | 任务完成率、测试通过率、人工修改量 |
| 知识沉淀 | 演示和复盘容易散落在口头沟通里 | 演示自动录屏，生成用户手册和小视频 | 资产数量、复用次数、新人上手时间 |

AI 工程化判断标准 不是“用了 AI”就算 AI 工程化。真正的 AI 工程化，是一个新成员拿到项目后，可以通过规范、索引、Prompt、上下文和演示资产，快速理解系统并完成可验收交付。

# 六、每个人如何把工作填进蓝图

建议以后每个人在日报、周会或项目评审中，都使用统一的“蓝图填空模板”。这样可以避免只汇报局部动作，而忽略产品链路和可复用资产。

一句话汇报模板 我负责的【项目/任务】属于【业务场景】中的【软件端口/设备端口】，连接的是【设备/接口/数据/用户入口】，当前状态是【已完成/联调中/卡点】，本次交付物是【代码/接口/配置/文档/演示视频/规范】，可复用能力是【Prompt/索引/规范/测试用例/设备接入包】，下一步需要【协同对象/资源/验收动作】。

| 填空项 | 每个人要回答的问题 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 业务场景 | 我这个任务服务哪个业务？ | 206、4 号项目、团三标准产品、排山权限、运动健康、后厨设备 |
| 所属端口 | 属于 PC、移动端、小程序、APP、API、安卓、设备端哪一层？ | 标准小程序播报、企业微信入口、钉钉入口、安卓设备端 |
| 连接对象 | 我连接的是人、系统、接口，还是硬件？ | 上传重量接口、摄像头、一体机、支付采集、权限系统 |
| 当前状态 | 已上线、已本地完成、待后端、待联调、待合并 master？ | 206 部分优化本地完成，上传重量后端待协同 |
| 交付物 | 这件事最后留下什么？ | 代码、接口文档、Design.md、设备调试文档、演示视频 |
| 可复用能力 | 以后别人能不能复制？ | 安卓自动化索引、Prompt 文档、项目规范、AI benchmark |
| 量化指标 | 怎么证明做好了？ | 识别准确率、播报成功率、接口成功率、合并周期、AI 代码通过率 |
| 协同对象 | 谁帮我、我帮谁？ | 徐亮复制安卓能力，金涛协同后端，倩倩调研企业微信，东伟调研钉钉，海军组织演示 |

# 七、按人员和任务落位

以下落位用于团队内部对齐，不是限制职责边界。会议的要求是打破前后端、安卓端的传统边界，统一以 AICoding 工程师身份解决产品交付瓶颈。

| 角色/人员 | 主线定位 | 近期关键动作 | 应沉淀资产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐亮 | 安卓、设备端、硬件接入能力复制 | 把安卓自动化、索引生成、通用开发规范复制到团队电脑；协同 206 上传重量链路 | 安卓规范、自动索引、设备接入模板、专利方向材料 |
| 金涛 | 后端接口、设备数据上传、206 联调 | 补齐上传重量等后端能力，配合安卓侧完成端到端链路 | 接口文档、数据流说明、联调记录 |
| 倩倩 | 企业微信集成与大模型能力研究 | 继续调研企业微信集成方案，参与 AI 工程化方法沉淀 | 企业微信方案、模型研究笔记、Prompt 资产 |
| 东伟 | 钉钉集成与 AI Coding 方法复制 | 继续调研钉钉集成方案，分享 AI coding 使用方法 | 钉钉方案、AI coding 实践手册 |
| 海军 | 交付演示、上线确认、知识沉淀 | 组织内部演示，确认 master 合并计划，推动录屏生成手册/小视频 | 演示视频、用户手册、上线记录 |
| 标准小程序/DeepSeek 相关同事 | AI 工程基础设施和小程序体验优化 | 推进本地模型、开发工具集成、长文本片段式播报和评估指标 | 模型部署手册、评估表、小程序体验规范 |
| 全体成员 | AICoding 工程师 | 把个人擅长能力复制给团队，优先解决设备端和产品交付卡点 | 规范、索引、Prompt、测试用例、复盘文档 |

# 八、近期推进计划

建议将当前工作拆成短期、中期、长期三个节奏。短期先解决交付卡点，中期建立可复制机制，长期形成产品平台和 AI 原生组织能力。

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 周 | 把当前卡点显性化并闭环 | 完成 206 上传重量后端协同；组织已完成功能内部演示；建立 master 合并确认表；复制安卓自动化能力到团队电脑 | 演示通过、合并记录、成员电脑可运行、问题清单关闭 |
| 2-6 周 | 形成软件与硬件标准交付模板 | 各项目建立 Design.md；设备接入清单上线；小程序播报和查询路径稳定；建立 AI coding 评估指标 | 规范文档齐备、设备台账齐备、评估表可用 |
| 6-12 周 | 从项目交付走向平台化复用 | 梳理 PC/移动/设备端架构；沉淀设备接入包；形成企业微信/钉钉/邮储 APP 等入口方案 | 跨项目复用次数、联调周期缩短、客户演示质量提升 |
| 长期 | 打造 AI 原生产品开发组织 | 让 Prompt、MCP、上下文、代码索引、自动录屏、benchmark 成为基础设施 | 新人上手时间下降、交付吞吐提升、专利/创新资产产出 |

# 九、团队宣讲稿

可以在团队会上直接使用下面这段话，帮助大家理解蓝图和自己的位置。

宣讲稿 产品开发部接下来不是做散点需求，而是搭建一张完整蓝图：上面是业务场景，中间是 PC、移动、小程序、APP、API 等软件入口，下面是设备端和各种硬件接入，再往底层是 AI coding、Prompt、MCP、上下文、代码索引、Design.md、安卓规范等工程基础设施。每个人的任务都要能填到这张图里：你负责哪个场景、哪个端口、哪个设备、哪个接口、哪个交付物、哪个可复用能力。只有这样，团队才能从“靠个人救火”变成“靠体系交付”，从传统开发团队升级为 AI 原生的产品交付团队。

# 十、会后落地检查清单

| 检查项 | 是否完成 | 负责人/协同人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安卓自动化能力是否已复制到团队成员电脑 |  | 徐亮 / 全体 |  |
| 206 项目上传重量链路是否完成端到端联调 |  | 徐亮 / 金涛 |  |
| 每个重点项目是否建立 Design.md |  | 各项目负责人 |  |
| 项目索引是否按项目拆分并可被 AI 正确使用 |  | 各项目负责人 |  |
| 标准小程序长文本播报是否改为片段式并验证 |  | 小程序负责人 |  |
| 企业微信、钉钉集成方案是否形成文档 |  | 倩倩 / 东伟 |  |
| 已完成功能是否完成内部演示并录屏 |  | 海军 |  |
| AI coding 评估指标是否建立并试跑 |  | AI 工程负责人 |  |
| 设备接入台账是否建立并持续更新 |  | 硬件/设备端负责人 |  |
| 用户手册或教学小视频是否形成资产库 |  | 交付负责人 |  |

# 资料来源与说明

本文件根据两份会议资料整理：《纪要_AI项目进展同步与团队能力共建会议》和《原文_AI项目进展同步与团队能力共建会议》。文中对“蓝图、层级、阶段计划、填空模板”等内容进行了管理表达和结构化提炼，目的是便于团队宣讲、任务落位和后续推进。

涉及具体项目状态、负责人和待办事项的内容，应以后续项目管理系统、代码仓库、设备台账和团队确认结果为准。