公司级智能体研发交付规范
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版本：v1.0    用途：主控智能体、Codex、研发、测试、CI/CD 与手册自动化统一治理
	核心目标
	让任意平台来的需求先归一、再实现，并把“改坏旧系统”的风险降到最低。

	控制面
	管理员硬约束 + 仓库规则 + Hook + 多智能体分工 + CI/CD Gate。

	适用范围
	新功能、缺陷修复、权限与菜单调整、API/DB/配置变更、手册与菜单差异更新。

	完成定义
	没有测试结果、兼容策略、发布建议、回滚方案，不允许宣称完成。




1. 为什么这套规范必须存在
• Prompt 只能引导行为，不能单独形成安全边界；真正能防止“新功能可用但旧系统被改坏”的，是 sandbox、approval、rules、hooks 与 CI/CD。
• 任何协作平台的自然语言需求，如果直接丢给实现代理，都会放大误解、改动面失控、测试缺失和兼容性回归。
• 把 TASK_CONTRACT、FEATURE_SPEC、测试报告、兼容说明和回滚方案固化下来，才能把“经验”变成可复制的工程能力。
2. 公司级控制面
	控制层
	落地文件
	治理重点

	管理员硬约束
	requirements.toml
	限制 sandbox / approval policy / 高风险命令

	仓库默认配置
	.codex/config.toml
	固化多智能体、profile、默认只读策略

	仓库规则
	AGENTS.md
	规定先契约、后分析、再实现、先验证

	本地规则 + Hooks
	.codex/rules / .codex/hooks
	拦截危险命令，结束前检查测试、兼容性与手册门禁

	CI/CD 质量门
	governance/CI_GATES.md
	把测试、OpenAPI、手册与回滚检查接入流水线



3. 任意平台需求的统一流转
• 所有需求先归一为 TASK_CONTRACT；中高风险任务再补 FEATURE_SPEC。
• 主控智能体不直接写代码，先做需求契约、影响面识别和风险分级。
• 高风险任务必须输出兼容策略、灰度方式、发布建议和回滚方式。
	原始需求 → TASK_CONTRACT →（中高风险）FEATURE_SPEC → 影响面分析 → 实现 → 测试 → 审查 → Manual Gate → 发布建议 / 回滚建议



4. 多智能体职责划分
	角色
	职责
	默认权限

	contract_guard
	把原始需求转为 TASK_CONTRACT，判断风险与是否需要详细规格
	只读

	code_mapper
	识别入口、调用链、上下游依赖、受影响契约与现有测试
	只读

	implementation_worker
	做最小闭环实现，优先兼容、优先补测试
	工作区可写

	test_guard
	组织 full-chain、OpenAPI、Perf 与 manual gate 相关验证
	工作区可写

	reviewer
	审查正确性、回归、兼容性、安全与可观测性
	只读

	manual_guard
	检查 menu diff、role diff、手册与 QC 报告
	工作区可写



5. 项目级强规则
• 兼容性优先：API、数据库、事件、配置、权限、菜单、共享库、手册入口变化默认按高风险处理。
• 改动范围最小化：禁止借机顺手重构无关模块；跨边界改动必须先说明影响链。
• 先复用后新增：依赖变化必须审批；生成目录不得作为源代码修改替代。
• 数据迁移必须遵循 Expand → Migrate → Contract；不允许一步到位的破坏式提交。
• 菜单、路由、页面结构和角色差异变化必须触发手册更新与菜单差异报告。
6. 仓库边界与禁止区
	对象
	允许的做法
	禁止的做法

	后端仓库
	Controller/Service/Model 各司其职，补测试并更新 OpenAPI
	Controller 直接写 SQL、无迁移策略改 schema

	前端仓库
	API 调用收敛到 src/api，路由权限沿用既有模式
	直接改 dist、静默修改菜单/权限语义

	Prompt / 手册资产
	通过真相源与脚本生成 README、手册与差异报告
	手工改生成文件、无证据编写结论

	发布资产
	补充灰度、回滚、观测点
	无回滚方案直接推进高风险上线



7. 质量门与交付产物
	门禁类型
	最低要求
	产物

	P0
	lint / compile / unit / smoke / diff-based regression
	测试日志与结果

	P1
	contract / integration / schema check / OpenAPI 更新
	契约说明、OpenAPI、报告

	P2
	canary / rollback rehearsal / perf baseline / observability
	灰度计划、回滚方案、性能报告

	Manual Gate
	menu diff / role diff / QC / 截图或视频证据
	手册报告、差异页、QC 报告



8. 审查与发布
• 审查顺序固定为：正确性 → 回归风险 → 兼容性 → 安全性 → 并发/幂等/重试 → 可观测性 → 可维护性。
• 高风险变更必须有：受影响契约、兼容策略、灰度方式、回滚方式、观测点。
• 没有真实测试结果、手册差异结果或回滚方案时，只能输出“仍需处理事项”，不能输出“完成”。
9. 落地建议
• 先由管理员统一下发 requirements.toml，再在试点仓库落 AGENTS.md 与 governance 目录。
• 先挑一个中等复杂度模块试点，跑通 contract_guard → code_mapper → implementation_worker → test_guard → reviewer → manual_guard。
• 项目负责人必须补齐 PROJECT_METADATA_TEMPLATE.md；否则 AI 仍可能“局部正确、全局出事”。
10. 一句话判断标准
如果新需求能先被归一、关键改动能被兼容与测试门禁挡住、手册与系统保持同步、发布时总有可执行的回滚方案，这套规范就真正开始发挥价值。
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