Codex 待办清单（整改执行版）

基于首通慧城现有差距分析、微信小程序安全检测、渗透测试与漏洞扫描材料

• 本次新上传的 zip 不是源码包，而是安全报告包；因此本版待办以“整改落地 backlog”为主，不是“文件/函数级修复清单”。 • 当前问题结构很明确：管理后台存在 2 个高危垂直越权，微信小程序存在 23 个风险项（其中 4 个高危），差距分析表还有 47 项未整改项。 • 执行策略必须三线并行：权限与鉴权整改、客户端与接口暴露面收敛、基础设施与管理控制补齐。

北京首通慧城科技有限公司  |  生成日期：2026-04-15

一、输入材料与判断

已综合差距分析表、微信小程序安全检测报告，以及 zip 中的《渗透测试报告》《漏洞扫描报告》与漏扫包。最关键的新判断是：当前 zip 为安全评估材料，而非源码，因此现阶段最有价值的输出是“可直接排期、可分配责任人、可验证关闭”的整改待办。

| 材料 | 核心结论 | 当前状态 | 对待办的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差距分析表 | 共 47 项，且均为未整改 | 高/中问题并存 | 要补齐账号策略、审计、备份、权限分离、数据库 SSL、运维控制等基础项 |
| 小程序安全检测 | 23 个风险项；4 高、8 中、11 低 | 客户端暴露面较大 | 要优先处理硬编码密钥、越权、接口暴露、危险 HTTP 方法、日志/源码暴露 |
| 渗透测试 + 漏扫 | 管理后台有 2 个高危垂直越权；Web 与服务器存在若干中低风险暴露项 | 存在立即可利用问题 | 先堵越权，再收口头部、目录、错误页、敏感信息与服务器暴露面 |

二、优先级总览

| 级别 | 时间窗 | 目标 | 本阶段重点输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 72 小时内 | 先堵住可直接被利用的洞 | 权限校验、硬编码密钥下线与轮换、危险 HTTP 方法关闭、敏感信息/错误信息收敛、安全响应头补齐 |
| P1 | 2 周内 | 把系统从“能被打穿”改成“有基本防线” | 账号口令策略、登录失败锁定与超时、审计日志、备份与恢复验证、依赖升级、小程序加固 |
| P2 | 1 个月内 | 补齐等保与运维治理短板 | IAM 分权、管理终端 IP 白名单、证书与 TLS 清理、WAF/病毒库更新流程、可信验证路线 |

三、Codex 直接执行 TODO

| ID | 待办事项 | Codex 先做什么 | 主要交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 修复后台垂直越权与 IDOR | 针对 /dist/#/reportManagement/personnel 与 /dist/#/integratedManagement/identity，补齐服务端权限校验；同时对后台所有菜单、路由、接口做一轮越权审计。 | 统一 RBAC 权限中间件、接口鉴权拦截器、权限矩阵清单、回归测试用例 | 低权限账号访问上述页面和对应接口时全部返回未授权；新增身份等写操作无法越权生效 |
| C02 | 下线客户端硬编码密钥与敏感常量 | 清理小程序中暴露的 WEB_API_SECRET、enterpriseNo、环境标识、测试域名等；把签名、鉴权、密钥逻辑移回服务端，并同步执行密钥轮换。 | 密钥检索清单、配置抽离改造、密钥轮换说明、回滚方案 | 客户端包内不再出现真实密钥；旧密钥失效；服务端签名校验仍正常 |
| C03 | 收敛源码暴露面 | 关闭 sourceMap、删除调试注释、移除调试日志和无业务意义的文档链接/邮箱/示例图片链接；整理并清理明文字符串、注释中的敏感信息。 | 构建配置修改、日志封装、清理脚本、敏感信息扫描规则 | 发布包不含 sourceMappingURL、敏感注释、调试日志、示例依赖和无关外链 |
| C04 | 关闭危险 HTTP 方法与默认暴露目录 | 针对 PUT / MOVE / COPY、.htaccess / .htpasswd、elmah.axd / errorlog.axd、默认目录等暴露项，产出并落地 Nginx / Apache / WAF 配置。 | Web 服务器配置补丁、发布说明、验证脚本 | 危险方法返回 405 或 403；默认目录与日志端点不可直接访问 |
| C05 | 补齐安全响应头与点击劫持防护 | 为管理后台与 Web 端统一增加 HSTS、X-Frame-Options、Referrer-Policy、X-Download-Options、X-Permitted-Cross-Domain-Policies 等头。 | 网关或应用层中间件配置 | 响应头核验通过；页面功能无副作用；点击劫持扫描项消失 |
| C06 | 修复信息泄露与错误处理 | 隐藏数据库异常、收敛错误页、清理 Cookie 引用、对身份证号/手机号做脱敏显示；前后端统一错误码，不再把数据库或服务器细节暴露给客户端。 | 统一异常处理、脱敏函数、错误页模板、测试样例 | 扫描不再识别数据库报错信息，敏感字段默认脱敏，错误页不暴露技术栈 |
| C07 | 升级前端依赖与框架库 | 定位 Web 端存在漏洞的 JavaScript 框架库，统一升级到稳定版本，并处理兼容性。 | 依赖升级 PR、变更记录、冒烟测试清单 | 中风险框架库漏洞消失，关键页面功能回归通过 |
| C08 | 加固小程序构建与运行时 | 引入构建压缩 / 混淆、发布环境日志裁剪、敏感字符串保护、反调试/加固方案接入；同时替换不安全随机数实现。 | 构建脚本、加固接入方案、发布 checklist | 发布包可读性显著下降；Math.random 不再承担安全用途；安全检测得分提升 |
| C09 | 建立账号与会话控制能力 | 在业务系统实现口令复杂度、口令有效期、登录失败锁定、会话超时、强制改密等能力，覆盖后台与需要认证的管理端。 | 认证模块改造、参数化配置、管理界面或配置项 | 满足复杂口令、失败次数限制、锁定时长、30 分钟超时等规则 |
| C10 | 补齐业务审计与日志留存 | 实现用户登录、登出、关键增删改查、权限变更、失败操作的安全审计，并提供基础可视化查询能力；同时产生日志备份策略。 | 审计表结构、埋点改造、查询界面、备份脚本 | 可按时间、用户、事件类型追溯；日志不可随意覆盖；具备备份与恢复验证记录 |

四、需要运维 / 安全 / 管理侧并行推进的 TODO

| ID | 事项 | 说明 | 责任侧 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 开启数据库 SSL / TLS | RDS 数据传输与远程管理均需启用 SSL，并联动应用侧连接串与证书配置。 | 运维 + 开发 | 数据库通信与远程管理链路均为加密；应用连接不报错 |
| M02 | 更新 WAF / 入侵检测规则库与病毒库 | 边界设备已部署，但规则库与病毒库未及时更新。 | 安全运维 | 规则版本更新到最新，并形成月度更新机制 |
| M03 | 服务器部署防病毒软件 | 应用服务器当前未部署防病毒能力。 | 运维 | 上线后有中心策略、有告警、有版本更新记录 |
| M04 | 阿里云与服务器分权管理 | 拆分主账户、创建子账户、落实三员分离与最小权限，禁止多人共用超级账号。 | 管理 + 云平台运维 | 账户一人一号；高权限操作可追溯 |
| M05 | 管理终端 IP / 网段限制 | 阿里云控制台、服务器、云管平台需要固定出口或白名单登录。 | 运维 | 非白名单 IP 无法管理登录 |
| M06 | 备份、异地备份与恢复演练 | 云管平台、业务系统、服务器、数据库都要有定时备份与恢复测试。 | 运维 + DBA | 存在备份策略、异地副本与恢复演练记录 |
| M07 | 证书与 TLS 清理 | 处理自签名、链不完整、信任问题与不必要的弱算法暴露。 | 运维 | 证书链完整、浏览器与扫描工具均通过 |
| M08 | 网络与主机面信息暴露收敛 | 处理 SSH banner、Traceroute、ICMP timestamp、robots 等低风险但可枚举信息。 | 运维 | 外部枚举面收敛，低风险告警明显下降 |
| M09 | 可信验证路线评估 | 差距分析中多处涉及可信根 / 可信验证，这类问题通常不是单次代码修复，需要设备与架构决策。 | 管理 + 安全架构 | 形成是否建设、如何建设、何时建设的专项决策 |

五、建议排期（两周冲刺）

| 时间段 | 阶段目标 | 建议动作 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 | 快速封堵 | 先修越权、下线密钥、关闭危险 HTTP 方法与默认暴露端点 | 一轮快速补丁发布与复测 |
| D3-D5 | 客户端与 Web 面清理 | 清注释、清日志、补安全头、统一异常处理、做数据脱敏 | 发布包与站点暴露面明显收缩 |
| D6-D8 | 认证与审计能力补齐 | 口令策略、登录失败锁定、会话超时、审计日志与可视化 | 后台进入“可管、可控、可追溯”状态 |
| D9-D11 | 依赖与加固 | 升级框架库、小程序构建加固、随机数与敏感字符串整改 | 扫描项下降，构建链路更稳 |
| D12-D14 | 联动运维闭环 | 数据库 SSL、备份恢复验证、IAM 分权、IP 白名单、证书收口 | 形成第二轮整改证据与复测包 |

六、我建议你立刻拍板的首批事项

□ 把 C01、C02、C04 定为阻断项，要求 72 小时内完成首轮上线。

□ 把 C09、C10 与 M01、M06 定为第二优先级，避免系统继续处于“弱认证 + 无审计 + 无恢复验证”的状态。

□ 把“补充真实源码包”单独列为前置动作；只有拿到源码后，Codex 才能把当前待办进一步细化到接口、文件、迁移脚本和测试用例级别。