AI时代产研组织重构与岗位定义

面向康比特产研与交付团队的组织升级说明

把抽象方法论，翻译成团队能执行的组织方案。

关键词：统一前门 / 事实源 / AI软件工厂 / 三套环境 / 数据回流

适用对象：产品经理、研发工程师、测试工程师、实施/交付、运维/SRE、技术负责人

版本：v1.0｜日期：2026年4月20日

整理依据：第一讲培训材料、4月14日会议录音与白板、《AI软件工厂自动化落地方案》、ARobot Prompt v2、Skill Catalog。

一、一页摘要

• 这次重构的重点，不是多买几个 AI 工具，而是把需求、开发、测试、上线、监控连成一条受控链路。

• 旧问题的根源不是“人不努力”，而是需求碎片化、上下文缺失、风格不统一、测试和发布不连续。

• 新组织建议采用“一个前门 + 三类业务小队 + 一个 AI 软件工厂平台组 + 一个治理层”的结构。

• 岗位变化的核心是：产品从“写文档”转向“定义问题与验收”；开发从“手写全部代码”转向“驾驭 Agent、维护事实源、守住质量门”。

• 第一阶段不追求全自动，先跑通一条同时覆盖 DB、API、前端、测试、发布的 Pilot 链路。

二、为什么现在必须做组织升级

过去那套“PRD → 设计 → 排期 → 开发 → 测试 → 上线”的流程，在人工主导时代是合理的。现在 AI 已经把代码和原型的生成速度抬高了，真正拖慢团队的，往往不再是写代码，而是传话、等待、返工、补上下文。

当前最典型的四个问题

• 同类需求，不同人写出不同代码风格，后面维护成本越来越高。

• 新功能只满足当前局部需求，没有把历史链路、关联表、字典项一起考虑进去。

• DB、接口、字典、相似功能没有沉淀成“系统事实源”，所以 AI 只能看见当前对话，看不见系统全貌。

• 测试、回归、发布不连续，结果就是“功能能跑，但不敢放量”。

三、组织升级的目标：把产研从“人盯人”升级为“系统带人”

• 目标 1：需求进门有标准。任何需求都先结构化，再进入研发。

• 目标 2：研发执行有上下文。AI 和开发都基于统一事实源工作，而不是各凭记忆。

• 目标 3：上线过程有质量门。代码、测试、环境、发布都有明确规则。

• 目标 4：线上问题能自动回流。监控和数据不是只提醒，而是能生成下一轮任务。

四、产研组织怎么一步步升级

第 1 步｜统一前门：先把需求收口

• 所有需求先进入统一入口，例如企业微信 / 工单 / 表单，由系统生成 requirement pack。

• 没有目标、范围、验收标准的需求，不直接进研发。

• 一件事只能有一个 owner，其他人是协同者，不再多人同时盯同一件事。

第 2 步｜统一事实源：先让 AI 看懂系统

• 把 DB 字典、字典表、OpenAPI/Apifox、相似功能、回归清单沉淀到仓库。

• 让 AI 先读事实源，再做方案、代码、测试和文档。

• 同类需求不再从零开始，而是优先复用已有规则和样板。

第 3 步｜建设 AI 软件工厂：把开发变成流水线

• 会议纪要、需求包、任务契约、代码、SQL、测试、发布说明，都成为受控产物。

• Codex/Qoder 这类执行引擎负责“理解任务并产出交付物”。

• Skill、Prompt、规则、Hook 负责把个人经验变成团队共用能力。

第 4 步｜建立质量门：把“能写”变成“能上线”

• 引入 Harness、测试闸门、OpenAPI diff、migration 检查、回归脚本。

• 建立本地/沙箱、dev、test、prod 三套环境规则：dev 追求快，test 追求稳，prod 追求可控。

• 危险命令、危险路径、危险 SQL 必须保留人工审批点。

第 5 步｜把监控和数据接回迭代链路

• 监控不再只是发告警，而是自动形成 fix task 或优化任务。

• 数据分析不只是做报表，而是告诉团队下一轮该追求增长、稳定还是营收。

• 复盘结果沉淀成标准功能、配置项、SOP、案例库和销售物料。

五、建议的目标组织架构

可以先按“一个前门 + 三类团队 + 一个平台组 + 一个治理层”来设计。

| 组织单元 | 主要职责 | 你可以把它理解成什么 |
| --- | --- | --- |
| 需求前门 | 统一接收需求、生成 requirement pack、分流并指派 owner | 不再让研发直接接群聊碎片需求 |
| 业务产研小队 | 围绕核心业务目标负责功能、交付和效果 | 真正对结果负责的小队 |
| 监控与数据分析小队 | 监控、埋点、分析、实验、优化建议回流 | 业务的“指南针” |
| AI 软件工厂平台组 | Skill、Prompt、规则、Hooks、Harness、三环境、发布链路 | 让团队跑得更快更稳的底座 |
| 架构与发布治理层 | 高风险评审、主干保护、生产审批、兼容性裁决 | 组织的最后一道质量门 |

六、岗位职责怎么变

下面这张表，重点不是换头衔，而是说明每个岗位在 AI 时代真正要承担什么。

| 岗位 | 新的核心职责 | 关键产出 | 要减少的旧做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 / BA | 定义问题、补充业务约束、给出验收标准、维护优先级 | requirement pack、验收口径、业务规则、优先级结论 | 只写长 PRD、把需求扔给研发后等待结果 |
| 开发工程师 | 驾驭 Agent、维护事实源、做影响分析、补测试、守住兼容性 | 代码差异、SQL migration、测试、接口说明、回滚说明 | 只负责“把代码写出来”，不管测试和文档 |
| 测试工程师 | 设计质量门、维护回归清单、把关键链路自动化 | 回归清单、自动化测试、放行建议、缺陷归因 | 只在最后阶段做人工验收 |
| 实施 / 交付 | 收口现场需求、补齐业务场景、管理项目节奏、统一对外口径 | 需求采集表、上线计划、问题分级、周报/复盘 | 直接把客户碎片需求扔给研发 |
| 运维 / SRE | 维护环境、灰度、回滚、监控告警与稳定性 | 发布记录、回滚方案、监控规则、事故复盘 | 只负责发版，不参与监控和回流 |
| AI 平台 / 工厂 Owner | 维护 Skill、Prompt、Hook、Harness、Runner 和规则库 | 团队级能力清单、默认规则、流水线模板、工具治理 | 让每个人各自安装、各自配置、各自踩坑 |
| 技术负责人 / 架构师 | 把控技术边界、兼容性、主干质量、关键方案争议 | 架构规则、评审结论、高风险审批、阶段性路线图 | 只做代码审阅，不做流程与治理设计 |

七、新的协作模式：从“人传话”改成“任务契约驱动”

• 第一步：需求进入统一前门，先形成 requirement pack。

• 第二步：产品 / 交付补齐目标、范围、验收标准，技术侧生成 TASK_CONTRACT。

• 第三步：AI 执行引擎基于事实源和规则产出代码、测试、文档、发布说明。

• 第四步：Harness 和 CI/CD 负责检查、部署、灰度、回滚。

• 第五步：监控和数据把异常与机会重新打回需求池。

一句话理解：以后团队协作的基础单位，不再是“谁在群里说了一句”，而是“一个有目标、有边界、有验收标准的任务契约”。

八、管理指标和治理红线

建议重点盯住这 6 个指标

• 需求自动结构化时长

• AI 首轮产出通过率

• dev 自动部署率

• test 回归通过率

• 变更失败率

• 线上逃逸缺陷率

这 5 条红线不能松

• 外发材料必须人工终审。

• 生产环境高危动作必须人工值守。

• 敏感数据必须脱敏并最小授权。

• 任何 DB 变化都必须走 migration。

• 任何高风险功能默认 behind flag 或灰度放量。

九、90 天落地建议

| 阶段 | 重点动作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 0-30 天 | 统一需求前门；补齐 DB 字典、API 契约、相似功能、回归清单；选 1 条 Pilot 链路 | 需求不再直接从群聊进入研发；Pilot 有 requirement pack 与 TASK_CONTRACT |
| 31-60 天 | 跑通 Codex/Qoder + Skill + Harness 的最小闭环；打通 dev / test / prod | 代码、测试、文档、发布说明能一并产出；test 有审批记录 |
| 61-90 天 | 补监控回流与数据看板；正式形成业务小队 + 平台组 + 治理层协同 | 线上问题能回流成 fix task；团队开始按新分工协作 |

十、最后一句话给团队

AI 时代真正要升级的，不是某个工具的使用熟练度，而是整套产研操作系统。先把需求前门、事实源、执行链路、质量门、数据回流五件事搭起来，团队的速度、稳定性和复用能力才会一起上来。

附录｜整理依据

• 《AI技能分享第一课》：确定了第一讲的课程定位、工具分工、Codex 基线配置、SOP 与培训语气。

• 《04月14日 18:59 录音_原文》：明确了当前核心问题，如风格不统一、局部满足需求、DB/API/字典沉淀不足、测试未真正落地。

• 《AI 软件工厂自动化落地方案（Qoder + Harness）》：提供了需求接入、交付链路、质量治理、三环境与回流设计。

• 《OpenClaw + 企业微信 ARobot Prompt v2》：补齐了统一入口、唯一 owner、上线窗口和组织协同规则。

• 《Skill Catalog》：说明了当前可复用的 skill 基座，可作为落地自动化的起点。