AI原生协作与项目交付对齐会

会议纪要｜Codex App 可执行版

| 会议主题 | AI 原生协作与项目交付对齐会 |
| --- | --- |
| 整理版本 | 会议纪要 + Codex App 可执行任务拆解版 |
| 整理日期 | 2026-06-01 |
| 资料来源 | 上传的《纪要_AI原生协作与项目交付对齐会.pdf》与《原文_AI原生协作与项目交付对齐会.pdf》 |
| 核心主线 | AI Native 协作、关键项目交付风险闭环、产品标准化与研发流程提效 |
| 适用对象 | 产品、研发、交付、销售、项目管理及使用 Codex App 承接工程任务的成员 |

一句话总结 • 本次会议把“关键项目交付风险”与“AI Native 协作能力建设”放在同一张图里：短期要用量化指标、排期和硬件适配保证石家庄/国庆/滨州交付；长期要把需求讨论、开发经验、测试上线和复盘沉淀到 Agent/Codex 知识库，让 AI 逐步承担重复性研发与文档工作。

# 目录

1. 一页结论

2. 会议背景与目标

3. 关键决议与执行口径

4. 分项目会议纪要

5. AI Native 与 Codex App 落地方案

6. Codex App 可直接执行的任务包

7. 待办事项总表

8. 风险、依赖与下次会议建议

# 1. 一页结论

防退货：石家庄项目必须形成可签收的量化验收口径，核心指标为产品学习周期 2-4 周、目标准确率 90%-95%，写进交付文档并交销售王一鸣向客户确认。

保交付：国庆一体机和滨州优卡特称重台是近期交付风险最高事项；国庆需全本地化人脸学习/识别，滨州需 60 台称重台适配并卡住 6 月 20 日/月底节点。

建能力：团队需要把会议录音、方案评审、代码经验、上线问题喂给 CodeS/ChatGPT/Codex App，形成专属知识库，让 AI 先做需求分析、方案生成、开发、测试和上线说明。

控范围：标准化产品优先，定制化需求必须可配置、可复用、可回流；未经研发排期确认的客户承诺不得直接压给研发。

守资产：软著申请要提速至每周 1 个，CNAS/CB 按营养结算、食安、金融算三大系统推进，并补充专利/认证壁垒。

# 2. 会议背景与目标

本次会议围绕两个层次展开：一是解决当前项目交付混乱、验收口径不清、硬件适配排期不稳的问题；二是推动团队从传统项目制协作，转向 AI Native 协作，即让 AI Agent/Codex App 承接需求整理、方案拆解、代码初稿、测试和文档产出，团队成员转为判断、审核和决策。

会议涉及的近期关键项目包括：石家庄项目、国庆项目一体机、滨州新月医院称重台、监管端 PC 重构、软著/CNAS/CB 认证以及本周上线和报销流程。

# 3. 关键决议与执行口径

| 议题 | 会议结论 | 执行口径 |
| --- | --- | --- |
| 交付验收 | 石家庄项目必须形成可验收、可签收的量化指标文档。 | 写入学习周期、学习次数、准确率口径、客户确认页；交销售王一鸣用于客户现场验收。 |
| 排期管理 | 项目节点以研发/产品评估后的排期为准，销售承诺不得绕过排期。 | 清涛/研发评估真实工期后同步销售；急事同步 IT 管理群；合同清单前置评审。 |
| AI Native | 团队从“人拆需求、人写代码”转向“AI 先分析和执行，人做判断与审核”。 | 所有需求讨论、录音、评审、上线问题进入知识库，沉淀团队风格与业务逻辑。 |
| 标准化边界 | 标准产品优先，定制需求必须可配置、可复用、可回流标准产品。 | 例如报餐/爆仓需求优先通过后台策略配置解决，避免一次性定制。 |
| 硬件适配 | 优卡特一体机/称重台适配是近期交付风险点。 | 优先样机到货、SDK/协议确认、硬件验证、软件联调，再谈样式优化。 |
| 知识产权与认证 | 软著节奏需提速，认证按系统化能力推进。 | 软著从“月均 1 个”提升至“每周 1 个”；CNAS/CB 按营养结算、食安、金融算三大系统推进。 |

# 4. 分项目会议纪要

## 4.1 石家庄项目：量化验收与防退货

| 会议判断 | 当前最大风险是验收口径不清导致客户不认可，进一步触发退货和内部责任拉扯。 |
| --- | --- |
| 明确指标 | 产品学习周期按 2-4 周表达；准确率目标按 90%-95% 表达；需补充学习次数、样本口径、准确率计算方法和适用前提。 |
| 交付方式 | 形成白纸黑字的交付/验收文档，交销售王一鸣用于客户现场确认，并与张帅对齐。 |
| 下一步 | 发言人 2 明天中午前输出手册初稿；所有未经数据验证的细项用“待确认”标注，避免口径过度承诺。 |

## 4.2 国庆项目：一体机本地化人脸能力

| 会议判断 | 国庆项目一体机开发量较大，核心是将原“在线学习 + 本地识别”改造为“本地学习 + 本地识别”。 |
| --- | --- |
| 技术口径 | 本地与云端人脸流程是两条不同逻辑，但应尽可能做成配置项（本地/云端），避免形成不可维护的两套系统。 |
| 设备口径 | 设备按优卡特 21.5 寸安卓一体机适配；优先硬件适配、功能验证，页面样式可参考旧版并后续微调。 |
| 演示准备 | 发言人 3 今日输出国庆项目演示场景清单，评审后挑重点场景制作视频/文案介绍。 |
| 排期 | 发言人 2 周五前评估本地化人脸开发周期；任务可由海琴返岗后承接，需清涛/研发确认排期。 |

## 4.3 滨州新月医院：60 台优卡特称重台对接

| 会议判断 | 该项目节点紧、设备未对接过，是硬件适配和排期管理风险点。 |
| --- | --- |
| 项目要求 | 计划采购/部署 60 台优卡特称重台，会议中提到 6 月 20 日或 6 月底前完成部署准备，用于 7 月全国参联会议。 |
| 当前进展 | 已紧急安排小江联系厂商接样机，预计本周到货；需尽快完成硬件适配与软件联调。 |
| 排期口径 | 清涛需评估真实开发周期，确认后一并同步销售；不得以客户口头节点直接倒逼研发。 |

## 4.4 AI 智慧营养与数字化能力体系

| 餐前 | 基于身高体重、年龄性别、饮食禁忌、口味偏好等用户画像，结合菜品标签做个性化推荐。 |
| --- | --- |
| 餐中 | 通过 AI 营养师、智能称重台和 AI 菜品识别，实时反馈打菜克数与营养建议。 |
| 餐后 | 生成日/周/月健康报告，判断身体趋势，提供营养干预和运动建议。 |
| B 端价值 | 将组织健康趋势、菜品运营、减少浪费等数据化，形成可对外讲清楚的产品闭环。 |

## 4.5 产品标准化、监管端与流程优化

| 标准化 | 标准产品应固定核心形态，客户优先按标准使用；若必须定制，必须能回流到标准产品。 |
| --- | --- |
| 报餐/爆仓 | 客户特殊需求可通过后台策略配置解决，页面已有初版，待客户确认后进入开发。 |
| 监管端 | PC 页面需按业务闭环重构，而不是按政策条目堆砌；王硕需输出多版页面风格/模块方案。 |
| 报销 | 首次报销流程需本周五前启动并完成，会议中日期表述为 5 号或 8 号，需会后复核。 |

## 4.6 软著、CNAS/CB 与专利壁垒

| 软著 | 软件端软著可升级，硬件端如一体机、称重台需逐项申请；节奏从月均 1 个提升到每周 1 个。 |
| --- | --- |
| 认证 | CNAS/CB 按“营养结算、食安、金融算”三大系统推进；食安系统新增交船、尾板等功能，计划 6 月完成后申请。 |
| 专利 | 会议后半段强调应从业务流程、硬件采集、AI 营养闭环等方法层面挖掘专利，形成可对外证明的壁垒。 |

# 5. AI Native 与 Codex App 落地方案

建议采用的工作原则 • AI 先做：需求整理、方案拆解、代码初稿、测试用例、上线公告先由 Agent/Codex 生成。 • 人来判断：客户承诺、验收口径、排期拍板、风险取舍和最终合并由负责人确认。 • 过程入库：每次需求讨论、方案评审、PR 评审、故障复盘都沉淀为可检索上下文。 • 持续复用：同类增删改查、设备适配、页面改版、上线流程沉淀为模板，下一次直接复用。

## 5.1 知识库目录建议

| 目录 | 沉淀内容 |
| --- | --- |
| 01_需求讨论 | 会议录音转写、客户访谈、销售需求、方案评审纪要 |
| 02_产品方案 | 产品能力地图、用户画像、场景清单、页面原型、标准化边界 |
| 03_研发实现 | 模块说明、接口文档、SDK 适配、配置项、关键代码路径 |
| 04_测试验收 | 测试用例、准确率口径、验收记录、客户签字模板 |
| 05_上线与自愈 | 上线公告、回滚方案、监控项、报警处理、自动修复记录 |
| 06_交付复盘 | 项目风险、延期原因、客户反馈、可回流标准产品的功能清单 |

## 5.2 Codex App 的使用边界

| 适合交给 Codex 的工作 | 人工必须确认的事项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码库阅读、模块梳理、任务拆分、代码修改、测试用例、PR 草案、接口/SDK 适配清单。 | 技术路线、兼容性取舍、是否合并 PR、是否影响已有项目。 | 适合国庆一体机、本地人脸、优卡特设备适配。 |
| 会议材料结构化、验收手册、上线公告、客户确认话术、软著/认证资料大纲。 | 指标口径、合同条款、对客户承诺、认证申报结论。 | 适合石家庄手册、软著材料、上线公告。 |
| 知识库目录、模板、标准化流程、复盘规则、自动化测试/监控脚本。 | 组织流程变更、职责边界、排期优先级。 | 适合 AI Native 协作模式落地。 |

# 6. Codex App 可直接执行的任务包

以下任务包按“输入材料 - Codex 指令 - 交付物 - 人工验收点”设计，适合直接复制到 Codex App 或项目仓库中的任务说明中使用。

## 任务包 1｜石家庄项目量化验收手册（P0）

| Codex 指令 | 根据会议材料生成 docs/石家庄项目量化验收手册.md。必须包含：学习周期、学习次数、准确率定义、样本集/菜品库前提、测试流程、异常处理、客户签字确认页。已确认口径：学习周期 2-4 周、目标准确率 90%-95%；其他未经确认的指标统一标为【待确认】。同时生成验收测试记录表和销售王一鸣客户确认话术。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 手册正文、验收测试记录表、客户确认页、待确认问题清单。 |
| 人工验收点 | 张帅/产品负责人确认指标；销售确认客户话术；合同相关条款由商务/法务或负责人确认。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 2｜国庆一体机本地化人脸学习/识别方案（P0）

| Codex 指令 | 阅读仓库中现有一体机、人脸学习、人脸识别模块，梳理当前“在线学习 + 本地识别”逻辑，设计“本地学习 + 本地识别”实现方案。要求：优先支持 local/cloud 配置项，避免复制两套不可维护系统；输出技术方案、任务拆分、接口/SDK 依赖、风险点、测试用例和预计工作量。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 技术方案、任务拆解、开发排期建议、测试用例、风险与依赖清单。 |
| 人工验收点 | 清涛/研发确认排期；真实设备与 SDK 到位后验证；产品确认页面和交互差异。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 3｜优卡特 21.5 寸一体机适配清单（P0）

| Codex 指令 | 基于优卡特 21.5 寸安卓一体机，梳理需适配的页面、分辨率、摄像头、人脸 SDK、网络环境、外设和配置项。参考旧版一体机页面，优先保证硬件适配和功能可用，样式仅做最小可用微调。输出适配清单、UI 差异清单和联调测试表。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 设备适配清单、页面差异清单、联调测试表、最小可用版本范围。 |
| 人工验收点 | 样机实测；销售/客户确认 21.5 寸设备；产品确认是否需要重新出图。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 4｜滨州 60 台优卡特称重台联调计划（P0）

| Codex 指令 | 生成优卡特称重台接入计划，覆盖样机到货检查、SDK/协议对接、称重数据读取、异常处理、页面适配、60 台部署准备、6 月 20 日/月底里程碑。输出排期表、风险清单、需要销售/厂商确认的问题清单。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 联调排期、设备协议/SDK 问题清单、测试矩阵、部署准备清单。 |
| 人工验收点 | 清涛确认真实周期；小江/厂商确认样机与资料；销售确认客户节点。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 5｜AI Native 知识库目录与模板（P1）

| Codex 指令 | 在 docs/ai-native/ 下创建知识库目录结构与 README，覆盖需求讨论、产品方案、研发实现、测试验收、上线公告、故障自愈、项目复盘。为每类文档提供模板，要求能被 Codex/ChatGPT 检索复用，并说明每次会议录音、评审纪要、PR 复盘的归档规则。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 目录结构、README、6 类模板、归档规范、示例文档。 |
| 人工验收点 | 团队确认目录规则；项目负责人指定维护人；每周检查是否有材料入库。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 6｜监管端 PC 信息架构重构说明（P1）

| Codex 指令 | 根据监管端现状和会议要求，重构为业务闭环式信息架构，不再按政策条目堆砌。输出模块分组、导航路径、首页布局建议、关键页面字段、王硕出多版设计方案前需要确认的问题清单。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 信息架构图、页面模块说明、字段清单、设计评审问题清单。 |
| 人工验收点 | 王硕输出页面风格；产品确认业务闭环；研发确认实现成本。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 7｜软著/CNAS/CB 申报资料模板（P1）

| Codex 指令 | 梳理营养结算、食安、金融算三大系统功能边界，生成软著/认证申报资料大纲、截图清单、功能说明模板、版本说明模板，并给出“每周一个软著”的任务节奏和资料责任人字段。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 申报资料模板、截图清单、功能边界表、周度申报计划。 |
| 人工验收点 | 认证/法务/负责人确认申报口径；涉及资质的最终判断不得由 Codex 代替。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

## 任务包 8｜本周上线公告与交付注意事项（P2）

| Codex 指令 | 根据本周上线内容生成上线公告草稿，标明消费策略化时间点、需要交付端手动调整的项目、回滚策略、验收检查项和客户沟通话术。所有未确认信息用【待确认】标识。 |
| --- | --- |
| 交付物 | 上线公告、回滚说明、交付检查清单、客户沟通话术。 |
| 人工验收点 | 发布负责人确认上线范围；交付端确认需要手动调整的项目。 |
| 建议状态 | 可立即建立任务；P0 项建议当天拉起，P1 项本周内建立模板，P2 项随上线节奏处理。 |

# 7. 待办事项总表

| 编号 | 事项 | 责任人 | 截止时间 | 验收输出 | Codex 参与度 | 执行说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 石家庄项目量化指标手册初稿 | 发言人 2；协同张帅 | 明天中午前 | 手册初稿、验收口径、客户确认页 | 高 | 先由 Codex 生成结构和表格，负责人补充/确认指标。 |
| A2 | 国庆项目演示场景清单 | 发言人 3 | 今日 | 演示场景清单、视频/文案脚本 | 高 | Codex 可拆场景、生成脚本和素材提示词。 |
| A3 | 设备图片及可行性资料整理（含德沃设备） | 发言人 3 | 本周内 | 按续亮表格样式统一整理 | 中 | Codex 可生成字段模板和缺口清单；图片资料需人工收集。 |
| A4 | 监管端页面风格与模块重构 | 发言人 3；王硕 | 本周内/待确认 | 多版设计方案、业务闭环模块说明 | 高 | Codex 可先产出 IA 和页面说明，王硕出图。 |
| A5 | 一体机本地化人脸识别开发周期评估 | 发言人 2；清涛 | 周五前 | 研发排期、风险清单、测试用例 | 高 | Codex 可读代码并拆技术任务，排期由研发确认。 |
| A6 | 滨州项目设备到货及对接进度 | 发言人 3；小江；清涛 | 6 月 20 日前完成部署准备 | 样机到货、SDK/协议、联调计划 | 中 | Codex 可做对接清单和测试矩阵；硬件实测需人工。 |
| A7 | 软著申请节奏提速 | 发言人 3/产品团队 | 每周滚动 | 每周 1 个软著资料包 | 高 | Codex 可生成说明书、截图清单、版本说明模板。 |
| A8 | CNAS/CB 认证按三大系统推进 | 负责人待定 | 6 月内推进食安相关功能后申请 | 系统边界表、申报材料清单 | 中 | Codex 可整理材料；认证判断需负责人/专业方确认。 |
| A9 | 本周上线公告与交付注意事项 | 产品/发布负责人 | 上线前 | 公告、回滚方案、交付手动调整清单 | 高 | Codex 可根据提交记录生成公告草稿。 |
| A10 | 首次报销流程 | 发言人 3/相关负责人 | 本周五前（日期需复核） | 首次报销完成记录 | 低 | Codex 可生成检查清单；实际操作需人工。 |

# 8. 风险、依赖与下次会议建议

## 8.1 主要风险

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 验收指标不够客观 | 石家庄准确率口径若缺样本、学习次数、数据集边界，容易被客户质疑。 | 手册中明确前提条件、计算公式、样本范围和待确认项。 |
| R2 | 销售承诺早于排期评估 | 客户节点倒逼研发，导致临时加塞、交付质量差。 | 合同/清单前置产品与研发评审；研发排期确认后再对外承诺。 |
| R3 | 新硬件未完成验证 | 优卡特一体机/称重台首次适配，存在 SDK、协议、兼容性风险。 | 先拿样机、先跑通最小链路、先做测试矩阵。 |
| R4 | AI Agent 上下文不足 | AI 可生成方案，但若不了解项目上下文，产出难落地。 | 强制将会议录音、评审纪要、代码规范、上线复盘入库。 |
| R5 | 定制化发散 | 客户特殊需求持续堆积，影响标准产品演进。 | 需求必须判断是否可配置、可复用、可回流。 |

## 8.2 下次会议建议议题

复核石家庄项目量化指标手册初稿，确认哪些指标可对客户承诺，哪些需标注前提条件。

评审国庆一体机本地人脸方案，确认本地/云端配置项、Android 适配范围和真实排期。

确认滨州优卡特称重台样机到货、厂商资料、SDK/协议和 6 月 20 日节点可行性。

验收 AI Native 知识库目录，指定维护人和每类材料的入库规则。

拉通软著/CNAS/CB 申报清单，确定本周申报资料包。

会后建议立刻创建的 3 个 Codex 任务 • 石家庄项目量化验收手册：当天生成初稿，明天中午前人工确认。 • 国庆一体机本地人脸方案：当天读代码并输出任务拆分，周五前形成排期依据。 • AI Native 知识库目录：当天建立 docs/ai-native 模板，为后续会议录音/评审纪要入库。

# 资料依据

本纪要由上传的会议纪要 PDF 与原始转写 PDF 重新结构化整理而成，已将口语化表述改写为“结论 - 风险 - 责任人 - 交付物 - Codex 可执行任务”的格式。涉及未在会议中最终确认的节点、责任人、合同条款和认证口径，均需会后由对应负责人复核。