## Slide 1
2026 年上半年总结暨
下半年规划述职
技术中心 | 产品 · 研发 · 交付
主线：从项目响应走向标准产品包 + AI Native 交付底座
汇报时长 15 分钟 | 汇报对象：公司高层 | 2026.06
技术的价值不止是交付功能，
而是支撑收入、毛利、回款和客户成功。
Notes: 开场：说明本次汇报不是开发流水账，而是技术中心如何支撑经营目标。

## Slide 2
OVERVIEW
一页总览：上半年完成阶段建设，下半年验证经营闭环
按 20% 总结、20% 偏差、50% 规划、10% 团队规划控制节奏。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
2
上半年结果
完成从项目响应到产品化交付的阶段转向，形成产品包、交付资产和 AI Native 底座。
核心偏差
经营数据、产品标准化、研发门禁、交付前置、AI 量化仍未完全闭环。
下半年策略
聚焦产品、研发流动、交付成功、平台复用、AI Agent 化、安全稳定六条主线。
团队规划
从个人会用 AI，推进到 workflow、证据链、组织复制和人效量化。
一句话：上半年支撑业务跑起来，下半年要证明标准化、可复制、可经营。
Notes: 本页给领导一个总览：结果、问题、规划、团队四件事。

## Slide 3
H1 SUMMARY
上半年目标达成：有阶段成果，也保留证据边界
已经支撑重点项目和产品能力建设；经营目标责任书、H1 财务和团队人数需回填确认。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
3
45.13%
2025 数科服务毛利率
产品包毛利待补
1,936.87万
2025 数科服务收入
2026 H1 待补
5+
重点项目推进
国信/副中心/大兴等
67
Project-local skill
AI Native 资产
【待补】
Q1/Q2 目标责任书
正式 PPT 前确认
业务支撑
重点项目推进，验证政企标准包、信创适配、硬件联调和营养服务能力。
产品建设
智慧营养餐厅收敛为企业/机关、学校/教委、食安硬件证据链三类产品包。
研发建设
接口联调、自动化测试、部署脚本和 AI 辅助研发进入工程化沉淀。
交付建设
从上线导向转向验收、回款、客户成功和复盘资产。
Notes: 这里一定讲证据边界：能证明的讲成果，待补的不要写成已完成。

## Slide 4
H1 RESULTS
上半年重点成果：从项目响应转向产品化交付能力
技术中心的阶段价值体现在业务、产品、研发、交付、AI Native 五类成果。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
4
1
业务支撑
重点项目推进
验证客户和场景
2
产品成果
三类标准产品包
可报价可演示
3
研发成果
平台化与质量内建
提升交付确定性
4
交付成果
验收与客户成功
沉淀交付资产
5
AI Native
经验流程资产化
可复用可审计
经营翻译
上半年不是汇报“开发了哪些功能”，而是说明技术体系如何帮助公司卖得出去、交得下来、验得过去、复用得起来。
Notes: 用五类成果讲清楚：技术中心的工作已经开始从项目响应变成产品化交付能力。

## Slide 5
BUSINESS VALUE
经营与业务支撑：技术中心要用经营指标证明投入价值
下半年重点不是证明“做了很多事”，而是证明收入、毛利、回款、复用和客户成功。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
5
收入支撑
签约 / 开票 / 确收
【2026 H1 待补】
毛利改善
产品包毛利、硬件毛利
实施成本待拆分
交付效率
准时上线、验收周期
联调一次通过率
复用能力
标准包复用率
配置化比例
客户成功
满意度、二期线索
回款节点达成
不直接宣称
第二增长曲线已经成立
严谨口径
正在用项目证据验证
可复制、高毛利、可持续
和主业协同能力
Notes: 这一页要压住调性：技术中心从成本中心转为经营支撑，但不夸大还没被验证的数据。

## Slide 6
ISSUES
偏差与问题：不讲人手不足，讲 5 个经营级闭环缺口
问题要可归因、可解决、可指派、可验收。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
6
经营数据闭环不足
收入、毛利、回款、复用率
未完全连到技术指标
责任：技术总监 + 财务 | 时间：7 月
产品标准化不足
标准 / 配置 / 定制 / 拒绝
边界不够硬
责任：产品负责人 | 时间：7 月底
研发流动效率不足
临时需求冲击排期
质量证据不统一
责任：研发负责人 | 时间：Q3
交付前置门禁不足
硬件、接口、环境、验收
到现场才确认
责任：交付负责人 | 时间：8 月
AI 提效未量化
资产多，但节省工时和
复用率还没形成数据
责任：AI 虚拟小组 | 时间：9 月
解决原则
用目标拆解、需求治理、研发门禁、交付门禁和 AI 人效台账解决问题，而不是靠个人盯项目。
Notes: 问题页只讲五个闭环缺口，避免陷入过细问题表。每个问题都带责任人和时间。

## Slide 7
ROOT CAUSE
根因分析：目标、需求、研发、交付、数据没有完全形成闭环
上半年方向已经跑出来，下半年要把工作流从口头协调变成系统机制。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
7
公司经营目标
收入 / 毛利 / 回款 / 客户
产品边界
标准 / 配置 / 定制 / 拒绝
研发流动
准入 / 架构 / 质量 / 发布
交付成功
里程碑 / 风险 / 验收 / 回款
经营看板
数据 / 复盘 / 决策 / 资源
表象
需求多、项目多、会议多、临时协调多
结构
目标没有完全拆成技术指标，需求没有完全进入治理，质量和交付证据没有前置
杠杆点
统一作战表 + 指标看板 + 质量门禁 + AI 任务台账
Notes: 根因不是某个人没配合，而是系统机制没完全闭环。下半年要抓杠杆点。

## Slide 8
H2 STRATEGY
下半年战略地图：六大抓手支撑经营目标
从公司经营目标向下拆到产品、研发、交付、平台、AI 和安全稳定。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
8
公司经营目标
收入
毛利
回款
客户
产品
产品聚焦
标准包 / 路线图 / 客户验证
研发流动
需求准入 / DevOps / 质量内建
交付成功
分级 / 风险 / 验收 / 回款
平台复用
模块 / 设备 / 接口 / 部署
AI Agent 化
workflow / 人审 / 复用 / 台账
安全稳定
权限 / 数据 / 回滚 / 合规
验收口径：每条主线都要有目标、责任人、时间节点、指标和证据路径。
Notes: 这一页是下半年总图，后面三页分别讲产品、研发、交付怎么落。

## Slide 9
PRODUCT
产品团队规划：从需求接收方升级为经营目标翻译器
产品团队下半年首要任务是收敛产品包、治理需求、验证客户价值、支撑销售交付。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
9
01
产品战略收敛
三类主产品包
非目标方向退出
产品包覆盖重点项目比例
02
需求治理
标准 / 配置 / 定制 / 拒绝
评审与冻结机制
定制比例下降、返工率下降
03
客户验证
样板客户访谈
场景验证报告
样板案例数、验证通过率
04
商业化支撑
销售一页纸、报价包
演示脚本、验收包
销售采用率、投标复用次数
PPT 话术
产品不能只服务开发，要服务销售、客户验证和交付验收；需求优先级从“谁声音大”转为“谁更支撑经营目标”。
Notes: 产品页要强调经营翻译器：从客户需求到产品包、销售材料、验收标准。

## Slide 10
R&D
研发团队规划：从功能交付升级为平台化和质量内建
研发管理的核心是提高确定性：需求清楚、架构可控、质量前置、发布可回滚。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
10
需求准入
架构评审
开发交付
自动回归
发布回滚
架构治理
架构评审、ADR、核心模块 owner、技术债台账。
研发效能
研发流看板，按需求进入到上线统计流动效率。
质量内建
P0/P1 用例前置、代码 review、自动化回归、发布门禁。
AI 辅助研发
AI 做需求拆解、代码辅助、测试生成、文档复盘。
Notes: 研发页用一条研发流讲清楚，不展开所有工程细节。

## Slide 11
DELIVERY
交付团队规划：从上线导向升级为验收、回款和客户成功
交付团队要把项目做成案例，把案例做成标准包，把标准包反哺销售。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
11
01
项目分级
A/B/C 管理强度
02
里程碑
合同 / 发货 / 安装 / 联调
03
风险台账
红黄绿 + 关闭时间
04
验收资料包
截图 / 培训 / 客户确认
05
客户成功
陪跑 / 运营数据 / 二期线索
06
回款支撑
验收证据支撑商务
关键指标：准时上线率、验收周期、回款节点达成率、交付包完整率、客户满意度。
Notes: 交付页要把上线、验收、回款、客户成功连成一条链。

## Slide 12
MILESTONES
重点项目与里程碑：用 A 类项目验证标准包和交付闭环
重点项目不是平均推进，要按金额、战略价值、复杂度和风险分级管理。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
12
7月
8月
9月
10月
11月
12月
国信
总控/验收包
城市副中心
信创/适配
大兴
交付门禁
江西 206
称重联调
金斯瑞
标准案例
待补事实
每个重点项目需回填：合同 / 上线 / 验收 / 回款节点、负责人、风险等级、客户确认材料。
Notes: 这页是示意甘特，正式汇报前需要用真实项目台账回填。

## Slide 13
PLAN
下半年月度推进计划：7 月建机制，8-9 月跑样板，Q4 复制复盘
规划要落到时间、责任人、验收物，不停留在口号。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
13
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产品
产品包边界
样板验证
行业版复制
研发
研发流看板
自动回归/AI闭环
平台基线
交付
项目总控
验收包试点
客户成功常态化
AI
AI规范
试点闭环
人效复盘
安全
安全基线
稳定看板
合规证据库
月度验收：每月输出指标看板、项目风险台账、AI 人效台账和复盘清单。
Notes: 月度计划页强调节奏，不要展开过多。

## Slide 14
TEAM
团队规划：从会用 AI，到全员按 Agent 工作方式交付
团队管理重点不是简单扩人，而是建立价值流团队和 AI Native 工作方式。
2026 H1 总结暨 H2 规划 | 技术中心
14
1
个人会用 AI
需求分析、资料整理、方案、测试、报告、复盘
补指标：单任务节省工时
2
流程沉淀 workflow
67 skill、143 任务索引
1943 Markdown、136 HTML、252 CSV
补指标：跨人复用次数
3
项目闭环可恢复
需求、任务、代码、测试、交付证据、手册视频、复盘
补指标：项目周期/缺陷/验收
4
组织复制开始
团队 manifest、新人入口、AI 组织方法、协作规范
补指标：采纳率/培训通过率
组织结构建议
产品管理组 + 研发工程组 + 交付客户成功组 + AI 与数据虚拟小组
AI 不替代业务 owner，不绕过人工审批；AI 输出必须有来源、人审、复用记录和证据路径。
Notes: 团队页是本轮重点：全员转 AI Agent 的阶段成果要讲出来，同时保持治理边界。

## Slide 15
资源诉求与结束语
技术中心下半年用经营指标证明技术投入价值
目标口径
确认收入、毛利、回款、客户和产品包指标。
项目优先级
明确 A 类项目和可延后需求，避免资源平均主义。
跨部门机制
销售、产品、研发、交付、财务共用项目总控台账。
AI 试点授权
选 1-2 个低中风险项目记录人效、质量和复用数据。
承诺：让技术中心从“完成任务”升级为“用数据证明对收入、毛利、交付效率、客户满意度和组织复用能力的贡献”。
谢谢
Notes: 结尾只保留资源诉求和结果承诺，不再扩展。