# 荣海小学账单缴费全栈开发复盘

日期：2026-05-27

视角：前端第一次完整参与全栈需求

项目：荣海小学学校版智慧食堂月度账单缴费

# 一、这次到底做了什么

这次需求不是单纯做一个页面，也不是单纯调一个接口，而是做了一条完整业务链路：

学生在学校刷脸就餐，消费机把就餐订单上传到系统；系统按月份汇总这些消费订单，生成学生月度账单；老师在 PC 后台核对账单、调整金额、发起缴费；家长在手机端查看账单并支付；支付成功后系统把账单状态回写成已缴费。

这就是一次典型的全栈需求：

前端要做页面、交互、弹窗、状态展示、表格、筛选、支付跳转。

后端要做数据表、接口、账单生成、状态机、支付回调、导出。

数据库要支持账单、明细、日志、订单回溯。

联调要处理接口路径、参数、状态、金额、定时任务和边界场景。

上线前还要补 Apifox、操作手册、公告、测试说明。

如果只站在前端角度，会觉得自己只是在写页面；但这类需求真正难的地方是理解“数据从哪里来、流到哪里去、什么时候变状态、异常时怎么办”。

# 二、项目和代码位置

PC 后台：

后端：`/Users/guodongwei/Documents/zhct/zhctproject/store`

前端：`/Users/guodongwei/Documents/zhct/zhctproject/store/public/static`

移动端：

后端：`/Users/guodongwei/Documents/zhct/zhctproject/ai_api`

前端：`/Users/guodongwei/Documents/智慧餐厅zhct/ai_web`

产品资料与过程资料：

`/Users/guodongwei/Desktop/ronghai`

`/Users/guodongwei/Documents/zhct/zhctprompt`

这次一开始最重要的一步，不是立刻写代码，而是先把项目边界弄清楚。因为 PC 后台和移动端不是一个前端项目，移动端后台还涉及 `store` 和 `ai_api` 两个后端项目。如果不先画清楚边界，很容易把接口写错项目、把页面改错仓库、把数据查错库。

# 三、从 0 到完成的整体流程

## 1. 先读产品资料和原型

一开始拿到的是 PRD、PC 端原型、手机端原型、Excel 导出模板。

核心需求被拆成几句话：

消费机自动上传学生就餐订单。

系统按月生成账单。

老师 PC 端核对账单，必要时修改金额。

老师发起缴费。

家长手机端查看账单并支付。

支付成功后状态回写。

这里要先把几个名词搞明白：

消费订单：学生刷脸吃饭后产生的原始就餐记录。

账单：按月份把消费订单汇总后的应缴记录。

账单明细：早餐、午餐、晚餐的笔数和金额。

充值订单：邮储支付实际复用的支付订单。

支付单：和邮储支付交互的交易记录。

账单状态：待核对、待缴费、已缴费、超时未缴费。

前端第一次做全栈时，最容易跳过这一步，直接按图写页面。但后面会发现：如果业务名词没弄懂，接口字段、按钮文案、状态判断都会反复返工。

## 2. 先做 PC 页面原型落地

PC 页面主要文件：

`public/static/src/view/billmanage/billingrecord.vue`

页面内容包括：

筛选条件

账单情况统计

账单列表

修改金额弹窗

批量发起缴费弹窗

缴费详情弹窗

状态日志弹窗

Excel 导出

前端页面初期重点不是接口，而是先把产品原型变成可操作页面。

这一阶段处理了很多 UI 问题：

筛选条件要一行展示，不要折行。

选择框高度要符合后台风格。

统计卡片的金额不能太贴顶，字号要更适合后台页面。

列表字体要稍大。

操作列要固定在右侧。

固定列后不能和数据行错位。

操作列背景不能变成白块。

修改金额弹窗里的“修改原因”不能跑偏。

日志弹窗内容多时要能纵向滚动。

这些看似都是前端细节，但对后台系统很重要。后台页面不是营销页，核心是稳定、清晰、可扫描、可反复操作。

## 3. 再补 PC 后端能力

PC 后端在 `store` 项目里完成。

主要做了这些能力：

建账单主表、账单明细表、账单日志表、订单回溯表。

按消费订单生成月度账单。

查询账单列表。

查询统计卡片。

查看账单详情。

查看账单日志。

修改金额。

发起缴费。

导出 Excel。

定时生成账单。

账单生成的核心是：不要凭空造数据，而是从消费订单汇总出来。

后面又根据实际数据校准了金额口径：

账单金额 = pay_price - refund_amount

也就是说，生成账单时要存档：

原始支付金额：`pay_price`

退款金额：`refund_amount`

实际账单金额：`pay_price - refund_amount`

这一步很重要，因为账单金额如果和消费订单、人员消费报表对不上，用户一定会质疑系统。

## 4. 联调 PC 接口和页面

联调时遇到的第一类问题是 404。

一开始页面请求：

/p/billingRecord/list
/p/billingrecord/list

有的环境返回 nginx 404，有的返回后端 404。

排查后发现，不同项目里路由大小写、前端代理、开发服务器地址都有影响。所以后端补了兼容路由：

`/p/BillingRecord/*`

`/p/billingRecord/*`

`/p/billingrecord/*`

这给前端的经验是：看到 404 不要只怀疑前端路径，也要判断是哪一层 404。

nginx 404：请求可能没转发到后端。

后端 404：路由可能没注册或大小写不匹配。

接口 200 但 code 不对：路由通了，业务报错。

第二类问题是数据库表不存在。

接口通了以后，出现：

Table 'zhct.ydy_billing_record' doesn't exist

这说明代码已经跑到业务逻辑了，但数据库脚本没有执行或环境库没有更新。

第三类问题是数据源和统计口径。

一开始账单记录和消费订单、人员消费报表的金额对不上。后面确认要参考人员消费报表接口 `p/mealOrder/userList` 的口径，基于消费订单的 `pay_price - refund_amount` 生成账单。

这件事的教训是：做财务、账单、统计类功能，不能只看页面显示，必须找到系统里已有的权威口径。

## 5. 做移动端页面和交互

移动端前端在 `ai_web` 项目。

主要页面：

首页智慧食堂入口

账单记录列表

账单详情

缴费成功结果

超时未缴账单

移动端这次重点不是复杂页面，而是让家长路径清晰：

进入智慧食堂。

点击账单记录。

按年份和状态查看账单。

点击待缴费账单。

查看三餐费用组成。

立即支付。

支付成功后返回查看结果。

移动端细节也做了不少调整：

首页入口改为“账单记录”。

去掉本期无关的余额、账户、订单查询等入口。

账单列表增加年份筛选，默认今年。

年份筛选不能太长，避免挤压“月度账单”标题。

详情页只展示早餐、午餐、晚餐汇总，不展开逐笔消费明细。

代码尽量用 ES5 兼容写法，因为页面嵌在 App 里，高语法可能兼容不好。

## 6. 接移动端支付链路

这是这次最关键、也最容易出错的一块。

最终口径是：

账单缴费本质上先是一笔普通充值订单。邮储支付链接、回跳、异步通知都要和普通充值保持一致。账单只是充值订单成功后的附加回写对象。

也就是说，大于 0 元账单的支付流程是：

家长点击立即支付
-> 创建充值订单 recharge_order
-> recharge_order 写入 bill_no
-> 创建 payment_trade
-> 返回邮储支付链接
-> 家长在邮储页面支付
-> 邮储异步通知回来
-> 先走普通充值成功逻辑，钱进入个人账户
-> 再根据 recharge_order.bill_no 找到账单
-> 校验状态、金额、trade_id
-> 账单改为已缴费

这里有几个关键点：

支付链接上的订单号继续使用原充值链路的 `payment_trade.out_trade_no`。

不要另搞一套账单支付单。

充值订单表里用 `bill_no` 关联账单。

`note` 只作为辅助展示，比如“缴费账单：账单编号”。

回写账单时必须校验金额、状态和支付单，防止旧支付单或改价并发把账单错误置为已缴费。

这一步让人理解到：全栈不是前端调一个 pay 接口这么简单，背后要保证钱、订单、账单三者一致。

## 7. 补 0 元账单确认逻辑

后面发现一种特殊场景：账单金额是 0 元。

如果 0 元账单也生成支付链接，邮储页面无法支付，体验也不合理。

最终方案是：

PC 老师仍然需要发起缴费。

账单状态从待核对变为待缴费。

手机端显示“确认账单”按钮。

家长点击确认后，不创建充值订单，不跳邮储支付。

后端校验账单仍是待缴费、金额仍是 0、属于当前家长。

校验通过后，账单直接更新为已缴费，并写日志。

所以最终分成两条路径：

金额大于 0：立即支付 -> 充值订单 -> 邮储支付 -> 回调 -> 已缴费
金额等于 0：确认账单 -> 后端校验 -> 已缴费

这是非常典型的业务分支：同样是“待缴费账单”，但金额不同，操作方式不同。

## 8. 调整上线口径

开发阶段为了方便测试，曾经把账单生成调成“进入页面时刷新当前月账单”。

上线前改回正式口径：

生产环境每月 1 日凌晨 2 点生成上月账单。

PC 页面默认选择上个月月份。

为什么是凌晨 2 点？

因为生产环境要避开白天使用高峰，定时任务放在服务器相对空闲时间执行。

这里要记住：测试口径和上线口径可能不一样，上线前必须收口。

# 四、这次做过的核心模块

## PC 前端

主要能力：

账单记录页面

筛选条件自动查询

统计卡片

列表分页

固定操作列

修改金额弹窗

发起缴费弹窗

详情弹窗

日志弹窗

Excel 导出入口

## PC 后端

主要能力：

账单生成

账单列表

账单统计

账单详情

账单日志

修改金额

发起缴费

导出 Excel

定时任务

SQL 表结构和索引优化

消费订单关联记录，便于追溯账单来源

## 移动端前端

主要能力：

智慧食堂首页账单入口

最近待缴账单展示

账单记录列表

年份筛选

状态筛选

账单详情

立即支付

0 元确认账单

支付成功弹窗

超时账单提示

## 移动端后端

主要能力：

H5 账单列表接口

H5 账单详情接口

H5 账单充值支付接口

H5 支付结果查询接口

H5 0 元账单确认接口

充值订单和账单关联

邮储回调后同步账单状态

支付成功后充值入账

# 五、数据流转小白版

## 正常金额账单

学生刷脸吃饭。

消费机上传消费订单。

系统每月 1 日凌晨 2 点汇总上月消费订单。

系统生成月度账单，初始状态是“待核对”。

老师在 PC 端核对账单。

老师点击“发起缴费”。

账单变成“待缴费”。

家长手机端看到待缴费账单。

家长点击“立即支付”。

系统创建充值订单。

系统创建邮储支付单。

家长跳转邮储页面付款。

邮储回调系统。

系统先把充值订单置为已支付，钱进入个人账户。

系统通过充值订单上的账单编号找到对应账单。

校验金额、状态、支付单。

账单变成“已缴费”。

## 0 元账单

学生有消费记录，但汇总金额为 0。

系统生成 0 元账单，初始状态是“待核对”。

老师 PC 端发起缴费。

账单变成“待缴费”。

家长手机端看到 0 元待缴账单。

家长点击“确认账单”。

系统不创建充值订单，不跳邮储。

系统校验账单金额仍是 0、状态仍是待缴费、属于当前家长。

账单直接变成“已缴费”。

# 六、踩过的坑和怎么解决

## 1. 接口 404

现象：

页面请求 `/p/billingrecord/list` 或 `/p/billingRecord/list` 返回 404。

原因：

前端路径大小写不统一。

后端路由没有兼容小写路径。

开发服务器和部署服务器代理路径不一致。

解决：

后端补兼容路由。

前端统一接口路径。

区分 nginx 404 和后端业务错误。

经验：

404 不一定是前端错，也可能是 nginx、路由、代理、大小写问题。

## 2. 数据库表不存在

现象：

接口能请求到后端，但返回表不存在。

原因：

代码已经上线或启动，但 SQL 没执行到对应数据库。

解决：

补 SQL。

确认开发库和部署库一致。

检查表名是否带 `ydy_` 前缀。

经验：

接口 200 不代表业务成功，数据库结构也属于交付的一部分。

## 3. 账单金额和消费报表对不上

现象：

账单金额和消费订单、人员报表累计金额不一致。

原因：

最初账单生成口径没有完全对齐已有报表口径。

解决：

参考 `p/mealOrder/userList`。

使用 `pay_price - refund_amount`。

生成账单时保存原始支付金额、退款金额和实际账单金额。

经验：

财务类功能必须先找系统里的权威统计口径。

## 4. 固定列错位

现象：

表格操作列固定后，行和列对不上，操作按钮像浮在上面。

原因：

表格横向滚动、固定列、列宽、背景、表头高度没有统一。

解决：

固定操作列宽度。

调整表头和行高。

固定列背景和阴影。

确保操作列和数据行一一对应。

经验：

后台表格不是简单套组件，固定列和横向滚动很容易有细节问题。

## 5. 移动端兼容性

现象：

移动端页面嵌在 App 内，语法太新可能兼容不好。

解决：

账单相关新增代码尽量使用较稳妥写法。

避免不必要地改动人脸、tracking、登录等无关文件。

经验：

移动端项目尤其要控制改动范围。不是本需求的文件，不要顺手格式化。

## 6. 支付链路理解错误风险

现象：

一开始容易把账单缴费理解成“账单自己的支付单”。

最终口径：

账单缴费先是一笔普通充值订单，充值成功后再回写账单。

经验：

支付功能不要轻易另起炉灶。能复用成熟链路，就复用成熟链路，只在成功后加业务回写。

## 7. 0 元账单不能支付

现象：

0 元账单进入邮储支付会失败。

解决：

0 元账单由家长确认。

不创建充值订单。

不跳支付。

直接校验并置为已缴费。

经验：

支付金额为 0 是支付系统常见边界，要单独设计。

# 七、上线前做了什么

上线前不仅是代码写完，还做了这些事：

账单生成时间从测试口径改回生产口径。

默认账单月份改为上个月。

SQL 索引按业务规则调整，减少不必要唯一索引。

合并 SQL 版本脚本。

补充值订单账单编号字段使用口径。

支付回调复用充值订单成功逻辑。

补 Apifox 接口文档。

补 PC 操作手册。

补移动端操作手册。

写上线公告。

写测试报告和上线风险说明。

这说明真正的上线不是“代码能跑”，而是代码、数据库、接口文档、操作说明、测试证据、业务口径都要闭环。

# 八、作为前端第一次做全栈，最该记住的东西

## 1. 先画业务流，再写代码

不要一上来就写页面。先问：

数据从哪里来？

谁能操作？

操作后状态怎么变？

失败怎么办？

是否需要日志？

是否需要导出？

是否影响支付？

## 2. 页面字段背后一定有数据口径

比如“就餐费用”不是随便显示一个 amount。

它可能来自：

原始消费金额

退款金额

调整后金额

已支付金额

应缴金额

字段名看起来差不多，但业务含义完全不同。

## 3. 状态机要写清楚

这次账单只有四个主状态：

待核对

待缴费

已缴费

超时未缴费

每个按钮都要根据状态判断：

待核对：可修改、可发起。

待缴费：家长可支付或确认。

已缴费：只能查看。

超时未缴费：需要重新发起。

## 4. 前端不要只看接口成功

接口成功还要看：

数据对不对。

状态对不对。

金额对不对。

列表和统计是否一致。

PC 和移动端是否同步。

导出是否一致。

## 5. 后端接口不是只有 CRUD

这次后端真正难点是业务：

账单生成幂等。

金额汇总准确。

修改金额后回待核对。

发起缴费后写有效期。

超时状态更新。

支付成功回写。

0 元账单确认。

日志可追溯。

## 6. 支付相关一定要谨慎

支付链路要保证：

创建的订单是什么类型。

支付金额和账单金额一致。

回调是否重复。

改价后旧支付单不能误回写。

支付成功后钱是否入个人账户。

账单状态是否同步。

## 7. 控制改动范围

移动端项目里有很多历史文件和兼容文件。只做账单需求时，就尽量只动账单文件。

不相关文件如果被格式化，会导致：

Code Review 很难看。

上线风险变大。

出问题难定位。

# 九、以后做类似需求可以按这个顺序

收集 PRD、原型、接口、导出模板。

画业务流程图。

明确项目位置和技术栈。

明确数据源。

明确状态机。

先做前端静态页面。

设计后端表和接口。

接真实接口。

联调列表、筛选、详情、操作。

联调支付或核心业务闭环。

补异常场景。

补导出、日志、文档。

做上线前口径收口。

写测试报告和上线说明。

最后检查 Git 改动范围。

# 十、这次可以沉淀成的能力

做完这次以后，你已经不只是“写页面的前端”，而是经历了一次完整产品交付：

能读 PRD。

能按原型还原后台页面。

能理解数据库表和字段。

能看后端接口。

能排查 404、SQL、数据口径问题。

能理解支付订单和回调。

能做 PC 和移动端联动。

能写操作手册和上线公告。

能知道上线前要检查什么。

第一次做全栈，最难的不是语法，而是把一个业务从“用户点击按钮”一路追到“数据库状态变化”和“支付回调处理”。这次账单缴费项目把这条链路完整走了一遍，是很好的全栈入门案例。

# 十一、最终一句话总结

这次项目的本质是：把学校食堂的“学生就餐数据”变成“可核对、可发布、可支付、可追溯的月度账单”，并让 PC 老师端和手机家长端形成完整闭环。