性能验收合格报告

项目：滨州健康科技职业学院智慧营养健康餐厅项目

合同编号：XYCT-KBT20260615    合同签订日期：2026年6月15日

需方：滨州健康科技职业学院    供方：北京康比特体育科技股份有限公司

文档版本：V1.0    编制日期：2026-06-30

签字使用说明：本文档为可签字确认版本。凡涉及现场测试、试运行统计、正式地址、密钥、账号、生产数据的字段，必须按现场实测或双方确认结果填写；未确认项不得自动视为验收通过。

# 一、验收依据与范围

依据采购合同第五条“安装、调试与验收”“性能验收”“数据对接验收”“试运行期”“最终验收”条款。

验收范围包含智慧营养健康餐厅管理系统 PC 端、手机端、智慧采购管理系统、进销存/财务相关对接、合同设备清单、餐台点位和多系统接口闭环。

最终验收前需试运行不少于 30 天；试运行期满且系统运行正常、所有测试项均达标后，双方签字确认。

# 二、合同范围清单

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧营养健康餐厅管理系统V2.0 PC端 | CPT-Nutr-GMPLTF V2.0 | 1套 | 软件 |
| 智慧营养健康餐厅管理系统2.0 手机端 | CPT-Nutr-GMMOB V2.0 | 1套 | 软件 |
| 智慧采购管理系统 | CPT-PUR-SCH V1.0 | 1套 | 软件 |
| 进销存对接费（财务系统） | / | 1项 | 接口/实施 |
| 450型膳识智能台（单秤） | CPT-Nutr-GMSC450-LITE | 72台 | 硬件 |
| 智能绑盘终端 | CPT-BP001 | 8台 | 硬件 |
| 台式双面收银机（双触摸） | CPT-GMPOS200 | 16台 | 硬件 |
| 24口千兆PoE交换机 | TL-SG1226P | 4台 | 网络硬件 |
| 布菲炉（单秤） | C320WL | 72台 | 硬件 |
| AI智能收货秤（含软件） | C-F150 | 1台 | 硬件/软件 |
| 智能食品留样称 | ST-LYY-156 | 2台 | 硬件 |
| AI智能晨检仪 | Y-6 | 2台 | 硬件 |
| 智能套餐分隔餐盘 | CPT-FT248 | 2000个 | 耗材/硬件 |

# 三、性能指标与实测记录

| 验收项 | 覆盖范围 | 合同/验收标准 | 测试或统计方法 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心业务响应时间 | 刷卡消费、账户查询、数据同步等核心业务操作 | 并发访问时响应时间不超过3秒 | 正式运行环境实测，记录最大/平均响应时间 | 待现场实测 |
| 接口数据传输成功率 | 一卡通、订单、消费、数据同步接口 | 成功率达到99.5%以上 | 按联调记录和试运行日志统计成功/失败次数 | 待现场实测 |
| 数据同步延迟 | 消费、订单、营养、库存/采购等关键数据 | 同步延迟不超过5秒 | 记录源系统产生时间与目标系统可查时间 | 待现场实测 |
| 系统可靠性 | 智慧餐厅软件及关键接口链路 | 支持7×24小时连续运行，年故障停机累计不超过24小时 | 试运行期持续观察，记录停机时间和原因 | 待试运行期统计 |
| 试运行重大故障 | 系统崩溃、数据丢失、关键功能失效 | 试运行不少于30天；出现重大故障需整改后复测 | 问题单、修复记录、复测记录 | 待试运行期填写 |

# 四、功能验收记录

| 模块 | 验收内容 | 验收方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前厅营养结算 | 绑盘、称重取餐、刷卡/二维码/人脸消费、消费结果查询 | 逐项演示，至少覆盖正常消费、失败重试、撤销/冲正、断网恢复 | 待填写 |
| 智慧采购/进销存 | 供应商、商品、采购、验收入库、库存、退货、报表 | 按角色账号演示主流程，并导出或截图留存 | 待填写 |
| 硬件设备 | 称重台、布菲炉、绑盘终端、POS、PoE交换机、收货秤、留样称、晨检仪 | 设备上线、联网、数据上传、异常处理和断电恢复检查 | 待填写 |
| 接口对接 | 一卡通、财务经一卡通、业务中台、数据中台、后续系统预留 | 按《跨系统联调测试报告》记录结果 | 待填写 |
| 数据安全 | 账号、消费流水、日志、备份、权限、脱敏 | 不保存明文密钥/token；日志脱敏；权限最小化；备份可恢复 | 待填写 |

# 五、试运行问题与整改闭环

| 序号 | 发现日期 | 问题描述 | 责任方/整改措施 | 复测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 六、验收结论

验收结论：□ 通过性能验收    □ 不通过，需整改后复测    □ 部分通过，遗留事项见问题清单

结论填写要求：只有当试运行期满、性能指标实测达标、联调测试通过、安装部署手册/操作手册/接口文档/点位图均已确认后，方可勾选“通过性能验收”。

# 签字确认

双方确认：本文件所列范围、前置条件、检查/测试方法、结果记录和待整改事项已经过阅读确认。未填写或标注待确认的事项，不构成已验收通过。

| 角色 | 签字/盖章 | 日期项 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方项目负责人 |  | 日期 |  |
| 需方技术/信息中心确认人 |  | 日期 |  |
| 供方项目负责人 |  | 日期 |  |
| 供方实施/技术确认人 |  | 日期 |  |