跨系统联调测试报告

项目：滨州健康科技职业学院智慧营养健康餐厅项目

合同编号：XYCT-KBT20260615    合同签订日期：2026年6月15日

需方：滨州健康科技职业学院    供方：北京康比特体育科技股份有限公司

文档版本：V1.0    编制日期：2026-06-30

签字使用说明：本文档为可签字确认版本。凡涉及现场测试、试运行统计、正式地址、密钥、账号、生产数据的字段，必须按现场实测或双方确认结果填写；未确认项不得自动视为验收通过。

# 一、联调范围

| 系统链路 | 联调内容 |
| --- | --- |
| 智慧餐厅系统 ↔ 一卡通 | 人员/账户、余额、二维码交易、订单查询、冲正、对账 |
| 一卡通 ↔ 财务系统 | 消费流水、退款/冲正流水、对账口径；智慧餐厅侧原则上不直接对接财务 |
| 智慧餐厅系统 ↔ 业务中台 | PC 管理端 SSO、后台运营/管理人员账号来源和权限配置 |
| 智慧餐厅系统 ↔ 数据中台/IOC | 营养、消费、客流、菜品等数据字段、频率、权限、脱敏和展示口径 |
| 智慧餐厅系统 ↔ 小程序 | 师生营养数据/就餐记录、供应商送货/单据流转，需完成备案和类目配置 |
| 智慧餐厅系统 ↔ 现场硬件 | 称重台、绑盘机、POS、收货秤、留样称、晨检仪、交换机、网络与供电 |

# 二、联调前置条件

| 前置项 | 状态 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境地址、正式环境地址、IP白名单 | 待填写 | 学校技术中心/一卡通厂商/康比特 |
| appid/appsecret/签名密钥 | 现场配置，不写入文档 | 一卡通厂商/康比特 |
| 样卡、测试账号、测试商户、钱包号、设备号、营业时段号 | 待填写 | 学校/一卡通厂商 |
| 业务中台 SSO 测试账号与回调地址 | 待填写 | 学校业务中台团队 |
| 数据中台字段清单与接收地址 | 待填写 | 学校数据中台团队 |

# 三、联调用例与结果记录

| 编号 | 用例 | 步骤 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 获取 token | 配置 appid/appsecret 后请求 /api/token | 返回 access_token 和 expires_in | 待执行 |
| TC-002 | 正常二维码消费 | 扫码生成订单，调用 qrcodetransaction | 一卡通扣款成功，本地订单成功，流水号一致 | 待执行 |
| TC-003 | 余额不足/无效二维码 | 使用异常二维码或余额不足账号交易 | 返回明确失败，本地订单不出餐/不重复扣款 | 待执行 |
| TC-004 | 订单查询补偿 | 模拟扣款接口超时后按我方流水查询 | 查询结果能回填本地订单状态 | 待执行 |
| TC-005 | 冲正 | 对已成功订单发起全额或部分冲正 | 一卡通与本地订单均记录已冲正 | 待执行 |
| TC-006 | 财务对账链路 | 检查一卡通对财务流水传递 | 消费/退款/冲正流水口径一致 | 待学校/一卡通确认 |
| TC-007 | 业务中台 SSO | 从统一门户跳转智慧餐厅后台 | 账号识别成功，权限正确 | 待执行 |
| TC-008 | 数据中台同步 | 同步消费/营养/菜品/客流样例数据 | 字段完整、脱敏正确、延迟不超过约定值 | 待执行 |
| TC-009 | 硬件现场链路 | 称重取餐、绑盘、POS、交换机网络联通 | 设备状态在线，消费数据可追踪 | 待执行 |

# 四、问题记录与复测

| 问题编号 | 发现时间 | 链路 | 问题描述 | 整改措施 | 复测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 签字确认

双方确认：本文件所列范围、前置条件、检查/测试方法、结果记录和待整改事项已经过阅读确认。未填写或标注待确认的事项，不构成已验收通过。

| 角色 | 签字/盖章 | 日期项 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方项目负责人 |  | 日期 |  |
| 需方技术/信息中心确认人 |  | 日期 |  |
| 供方项目负责人 |  | 日期 |  |
| 供方实施/技术确认人 |  | 日期 |  |