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一、联调范围
	系统链路
	联调内容

	智慧餐厅系统 ↔ 一卡通
	人员/账户、余额、二维码交易、订单查询、冲正、对账

	一卡通 ↔ 财务系统
	消费流水、退款/冲正流水、对账口径；智慧餐厅侧原则上不直接对接财务

	智慧餐厅系统 ↔ 业务中台
	PC 管理端 SSO、后台运营/管理人员账号来源和权限配置

	智慧餐厅系统 ↔ 数据中台/IOC
	营养、消费、客流、菜品等数据字段、频率、权限、脱敏和展示口径

	智慧餐厅系统 ↔ 小程序
	师生营养数据/就餐记录、供应商送货/单据流转，需完成备案和类目配置

	智慧餐厅系统 ↔ 现场硬件
	称重台、绑盘机、POS、收货秤、留样称、晨检仪、交换机、网络与供电



二、联调前置条件
	前置项
	状态
	责任方

	测试环境地址、正式环境地址、IP白名单
	待填写
	学校技术中心/一卡通厂商/康比特

	appid/appsecret/签名密钥
	现场配置，不写入文档
	一卡通厂商/康比特

	样卡、测试账号、测试商户、钱包号、设备号、营业时段号
	待填写
	学校/一卡通厂商

	业务中台 SSO 测试账号与回调地址
	待填写
	学校业务中台团队

	数据中台字段清单与接收地址
	待填写
	学校数据中台团队



三、联调用例与结果记录
	编号
	用例
	步骤
	预期结果
	实际结果

	TC-001
	获取 token
	配置 appid/appsecret 后请求 /api/token
	返回 access_token 和 expires_in
	待执行

	TC-002
	正常二维码消费
	扫码生成订单，调用 qrcodetransaction
	一卡通扣款成功，本地订单成功，流水号一致
	待执行

	TC-003
	余额不足/无效二维码
	使用异常二维码或余额不足账号交易
	返回明确失败，本地订单不出餐/不重复扣款
	待执行

	TC-004
	订单查询补偿
	模拟扣款接口超时后按我方流水查询
	查询结果能回填本地订单状态
	待执行

	TC-005
	冲正
	对已成功订单发起全额或部分冲正
	一卡通与本地订单均记录已冲正
	待执行

	TC-006
	财务对账链路
	检查一卡通对财务流水传递
	消费/退款/冲正流水口径一致
	待学校/一卡通确认

	TC-007
	业务中台 SSO
	从统一门户跳转智慧餐厅后台
	账号识别成功，权限正确
	待执行

	TC-008
	数据中台同步
	同步消费/营养/菜品/客流样例数据
	字段完整、脱敏正确、延迟不超过约定值
	待执行

	TC-009
	硬件现场链路
	称重取餐、绑盘、POS、交换机网络联通
	设备状态在线，消费数据可追踪
	待执行



四、问题记录与复测
	问题编号
	发现时间
	链路
	问题描述
	整改措施
	复测结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



签字确认
双方确认：本文件所列范围、前置条件、检查/测试方法、结果记录和待整改事项已经过阅读确认。未填写或标注待确认的事项，不构成已验收通过。
	角色
	签字/盖章
	日期项
	日期

	需方项目负责人
	
	日期
	

	需方技术/信息中心确认人
	
	日期
	

	供方项目负责人
	
	日期
	

	供方实施/技术确认人
	
	日期
	







