陕西体育局

壹体服务器安装部署与运维手册

客户自助部署版

| 文档版本 | V2.0 |
| --- | --- |
| 首次部署 | 2026-07-15 |
| 现场复核 | 2026-07-23 |
| 部署对象 | 训练管理系统 / sxityjydy3 |
| 当前地址 | http://172.16.70.36 |
| 编制单位 | 康比特数字技术中心 |

安全提示：本文不包含 VPN、服务器、数据库或后台真实密码。

# 目录（章节）

敏感信息处理

文档控制信息

使用边界与重要提醒

部署总流程

部署前材料清单

一、连接 VPN 与服务器

二、服务器部署前预检

三、目录规划

四、LNMP 安装

五、现场服务器基线（2026-07-23 复核）

六、现场 LNMP 路径与运行状态

七、LNMP 安装脚本补丁与复用说明

八、项目包部署

九、数据库初始化与应用配置

十、Nginx vhost

十一、ThinkPHP rewrite 配置

十二、PHP 与 PATH_INFO 配置

十三、前端配置

十四、登录与业务冒烟验证

十五、日志检查

十六、已知限制

十七、后续维护建议

十八、服务启动、停止与开机自启

十九、HTTPS 配置模板

二十、备份策略

二十一、回滚步骤

二十二、常见故障排查

二十三、客户验收清单

二十四、现场核验截图

二十五、交付结论

提示：Word 左侧“导航窗格”可按一级、二级标题快速跳转。

客户自助部署版 / V2.0

首次部署时间：2026-07-15

现场复核时间：2026-07-23

项目归属：科训项目 / sxtyj

部署对象：陕西体育局-壹体服务器部署，实际部署包和目录名为 sxityjydy3。

文档目的：指导客户技术人员在同类服务器上独立完成 VPN 接入、服务器预检、LNMP 安装、项目包部署、数据库初始化、Nginx/ThinkPHP 配置、前端配置、服务自启、访问验证、备份回滚和常见故障排查。

本文同时记录 172.16.70.36 当前已部署环境的只读核验结果。文中“现场值”表示本次服务器的实际值；<占位符> 表示部署时必须由客户替换的内容。

# 敏感信息处理

本记录不保存以下敏感信息：

- 服务器 root 密码

- MySQL root 密码

- 业务数据库用户密码

- 后台 admin 登录密码

- 登录后返回的 token 明文

上述信息仅在本次部署过程中由用户临时提供并用于验证。后续需要凭据时，应通过线下安全渠道或项目私有配置获取，不应补写到本仓库。

# 文档控制信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 陕西体育局-壹体服务器安装部署与运维手册 |
| 项目 | 陕西体育局科训项目 / sxtyj |
| 系统 | 训练管理系统 |
| 部署包目录名 | sxityjydy3 |
| 目标读者 | 客户系统管理员、服务器运维人员、项目交付人员 |
| 当前部署地址 | http://172.16.70.36 |
| 当前部署方式 | 单机 LNMP，HTTP 80 |
| 文档版本 | V2.0 |
| 凭据处理 | 所有密码、Token、Cookie 均不写入文档 |

# 使用边界与重要提醒

- 本手册适用于 CentOS 7.9、x86_64、LNMP 2.2、Nginx 1.26、PHP 5.6、MySQL 5.6 的现有环境复现。

- CentOS 7、PHP 5.6、MySQL 5.6 均属于旧版本技术栈。新建长期生产环境前，应由客户安全团队确认补丁、隔离、漏洞和升级计划。

- 本手册不会提供任何真实密码。看到 <VPN密码>、<服务器密码>、<MySQL root密码>、<业务数据库密码> 时，必须从客户安全管理员处获取。

- 命令默认以 root 或具有等效权限的账号执行。执行前应逐行理解，不要一次性粘贴整章命令。

- 涉及删除旧目录、覆盖配置、导入数据库、服务重启的操作，必须先完成备份并安排维护窗口。

- 当前现场只监听 HTTP 80，没有部署 HTTPS 443。若客户要求域名或生产级 HTTPS，必须补充证书和 443 配置。

- 当前前端仍引用外部 CDN。客户内网若不能稳定访问外网，应先把 CDN 文件本地化，否则视频或部分样式功能可能异常。

# 部署总流程

准备安装包与凭据
        ↓
连接 VPN → SSH 登录服务器
        ↓
系统、磁盘、网络、端口预检
        ↓
安装并核验 LNMP
        ↓
上传并校验项目包、数据库包
        ↓
解压项目 → 设置权限
        ↓
创建数据库和业务账号 → 导入 SQL
        ↓
配置 database.php、前端 server 地址
        ↓
配置 Nginx vhost、ThinkPHP rewrite、PATH_INFO
        ↓
Nginx 语法检查 → 启动/重载服务
        ↓
配置开机自启
        ↓
HTTP、静态资源、登录和代表性接口验收
        ↓
备份基线、交付验收单、回滚材料

# 部署前材料清单

客户开始部署前，必须准备以下材料：

| 类别 | 必需材料 | 本次现场样例 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络 | VPN 入口 | https://113.200.54.190:4433/ | 浏览器可以打开 VPN 页面 |
| VPN 凭据 | VPN 账号和密码 | 通过安全渠道提供 | 成功连接客户内网 |
| 服务器 | 内网 IP | 172.16.70.36 | ping 或 nc -vz <IP> 22 |
| SSH 凭据 | 管理员账号和密码 | root，密码不入文档 | SSH 登录成功 |
| LNMP | lnmp2.2.tar.gz | /data/lnmp-install/lnmp2.2.tar.gz | sha256sum 或来源校验 |
| 项目包 | 后端及前端完整部署包 | sxityjydy3_deploy_20260715.tar.gz | SHA256 必须一致 |
| 数据库包 | 初始化数据库压缩包 | ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz | SHA256 必须一致 |
| 数据库凭据 | MySQL root、业务用户密码 | 通过安全渠道提供 | 不写入文档或群聊 |
| HTTPS（可选） | 域名、证书、私钥、中间证书 | 当前未提供 | 证书有效期、域名一致 |
| 验收账号 | 只用于验收的后台账号 | 通过安全渠道提供 | 登录后只做只读检查 |

若上述任何必需材料缺失，停止部署，不要临时编造文件名、密码、域名或数据库名。

# 一、连接 VPN 与服务器

## 1. 连接 VPN

- 使用浏览器打开 VPN 入口：https://113.200.54.190:4433/。

- 输入由客户安全管理员提供的 VPN 账号和密码。

- 登录后确认 VPN 客户端显示“已连接”。

- 不要截图、录屏或复制保存 VPN 密码。

## 2. 从本地电脑验证 SSH 端口

macOS / Linux：

bash
nc -vz -w 5 172.16.70.36 22

Windows PowerShell：

powershell
Test-NetConnection 172.16.70.36 -Port 22

通过标准：

- macOS / Linux 显示 succeeded；

- Windows 显示 TcpTestSucceeded : True。

## 3. SSH 登录

bash
ssh root@172.16.70.36

首次连接会要求确认服务器指纹。必须先向客户管理员核对指纹，再输入 yes。密码只在 SSH 密码提示符中输入，不要写在命令行参数中。

登录后记录：

bash
date '+%F %T %z'
hostnamectl
ip -br addr

# 二、服务器部署前预检

## 1. 操作系统、CPU、内存和磁盘

bash
cat /etc/redhat-release
uname -m
free -h
df -hT
lsblk -f

最低建议：

| 资源 | 最低建议 | 本次现场值 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 核 | 以客户虚机分配为准 |
| 内存 | 16 GB | 31 GB |
| 系统盘可用 | 20 GB | 81 GB |
| 数据盘可用 | 30 GB | 269 GB |
| 架构 | x86_64 | x86_64 |
| 数据盘文件系统 | ext4 或 xfs | ext4 |

如果没有独立数据盘，必须先与客户确认项目包、数据库、日志和备份的容量规划。

## 2. 网络、DNS、时间

bash
ip route
cat /etc/resolv.conf
timedatectl
curl -I --max-time 8 https://soft.lnmp.com/

要求：

- 默认路由存在；

- DNS 能解析安装源；

- 时区为 Asia/Shanghai；

- 系统时间正确；

- 安装期间能访问 LNMP 依赖源，或已准备离线安装包。

本次 2026-07-23 复核发现 NTP synchronized: no。客户生产环境应配置统一 NTP，并在数据库导入和验收前再次核对时间。

## 3. 端口占用

bash
ss -lntp | grep -E ':(22|80|443|3306)\b' || true

新装服务器预期：

- 22 已由 SSH 使用；

- 80、443、3306 在安装前不应被其他未知程序占用。

已部署服务器预期：

- 80 由 Nginx 监听；

- 3306 由 MySQL 监听；

- 当前现场 443 未监听。

## 4. 防火墙和 SELinux

bash
getenforce
systemctl is-active firewalld
firewall-cmd --list-all

本次现场值为：

- SELinux：Disabled

- firewalld：inactive

这不是推荐的通用生产安全基线。客户应在网络安全团队指导下落实边界防火墙、访问控制和端口白名单。最低原则：

- 22 只允许运维网段；

- 80/443 只允许业务访问网段；

- 3306 只允许应用服务器或本机访问；

- 不允许把 MySQL 3306 直接暴露到公网。

# 三、目录规划

推荐在安装前统一创建目录：

bash
mkdir -p /data/lnmp-install
mkdir -p /data/wwwroot
mkdir -p /data/wwwlogs
mkdir -p /data/backup/mysql
mkdir -p /data/backup/project

目录用途：

| 目录 | 用途 | 建议属主 |
| --- | --- | --- |
| /data/lnmp-install | LNMP 安装包、源码和补丁目录 | root:root |
| /data/wwwroot | 项目包、SQL 包和项目目录 | 项目目录为 www:www |
| /data/wwwlogs | Nginx 访问和错误日志 | 由 Nginx 用户可写 |
| /data/mysql | MySQL 数据目录 | mysql:mysql |
| /data/backup/mysql | 数据库备份 | root:root，限制权限 |
| /data/backup/project | 项目和配置备份 | root:root，限制权限 |

不要使用 chmod -R 777 解决权限问题。项目代码通常使用 755，包含密码的配置文件应按实际运行方式设置为 640 或更严格。

# 四、LNMP 安装

## 1. 上传或下载安装包

在线下载：

bash
cd /data/lnmp-install
wget https://soft.lnmp.com/lnmp/lnmp2.2.tar.gz -O lnmp2.2.tar.gz

离线环境可从运维电脑上传：

bash
scp lnmp2.2.tar.gz root@172.16.70.36:/data/lnmp-install/

解压：

bash
cd /data/lnmp-install
tar zxf lnmp2.2.tar.gz
cd lnmp2.2

## 2. 检查安装脚本和补丁

本项目在 CentOS 7 / 内网环境中遇到过依赖下载失败，因此实际服务器保留了一套已补丁目录。客户重新部署时应优先由交付方提供已验证的补丁包及 SHA256；不要从旧服务器随意复制包含密码的 lnmp.conf。

必须重点检查：

bash
ls -l include/main.sh include/php.sh include/php_imap.sh
find src -maxdepth 1 -type f -printf '%f\n' | sort

已知补丁作用：

- include/main.sh：增强操作系统识别和 soft.lnmp.com 下载兜底；

- include/php.sh：IMAP 依赖改为先下载再安装，Composer 增加下载兜底；

- include/php_imap.sh：补充 IMAP 依赖下载处理。

## 3. 执行安装

bash
cd /data/lnmp-install/lnmp2.2
./install.sh lnmp

按安装界面中的版本名称选择，不要只按菜单编号选择，因为菜单编号可能随脚本版本变化。

本项目锁定版本：

| 组件 | 版本 |
| --- | --- |
| Nginx | 1.26.0 |
| PHP | 5.6.40 |
| MySQL | 5.6.51 |

安装交互要求：

- MySQL root 密码使用客户密码策略生成；

- 不在终端历史或文档中记录密码；

- PHP 选择 5.6.40；

- 数据库字符集最终使用 utf8；

- 安装日志必须保留，用于失败排查。

安装过程可能持续较长时间。不要关闭 SSH 窗口；建议使用 screen 或 tmux 保持会话。

## 4. 安装后版本核验

bash
/usr/local/nginx/sbin/nginx -v
/usr/local/php/bin/php -v
/usr/local/mysql/bin/mysql --version

## 5. PHP 扩展核验

bash
/usr/local/php/bin/php -m | sort

本项目当前已验证的关键扩展：

curl
fileinfo
gd
json
mbstring
mysql
mysqli
openssl
PDO
pdo_mysql
zip

若业务功能报缺少扩展，先确认错误日志和代码实际依赖，再安装，不要无依据批量开启扩展。

# 五、现场服务器基线（2026-07-23 复核）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 服务器 IP | 172.16.70.36 |
| 访问前提 | 需要 VPN，部署时用户已登录 VPN |
| 登录账号 | root，密码不入库 |
| 操作系统 | CentOS Linux 7 |
| 主机名 | test-70-36 |
| 主要数据盘 | /data |
| /data 容量 | 约 296G |
| /data 文件系统 | ext4 |
| /data 设备 | /dev/mapper/centos--vg1-data |

结论：LNMP、MySQL 数据目录、项目包和日志放到 /data 是合适的，避免占用系统盘。

# 六、现场 LNMP 路径与运行状态

安装目录：

/data/lnmp-install/lnmp2.2

官方安装包：

/data/lnmp-install/lnmp2.2.tar.gz

参考命令：

bash
wget https://soft.lnmp.com/lnmp/lnmp2.2.tar.gz -O lnmp2.2.tar.gz
tar zxf lnmp2.2.tar.gz
cd lnmp2.2
./install.sh lnmp

安装交互由用户当场选择。最终已验证组件版本如下：

| 组件 | 实际版本 |
| --- | --- |
| Nginx | 1.26.0 |
| PHP | 5.6.40 |
| MySQL | 5.6.51-log |

关键路径：

| 项 | 路径 |
| --- | --- |
| Nginx | /usr/local/nginx |
| PHP | /usr/local/php |
| MySQL | /usr/local/mysql |
| MySQL 数据目录 | /data/mysql |
| 默认 webroot | /data/wwwroot/default |
| 项目 webroot | /data/wwwroot/sxityjydy3/public |
| 日志目录 | /data/wwwlogs |
| /home/wwwlogs | 指向 /data/wwwlogs 的软链 |
| PHP-FPM socket | /tmp/php-cgi.sock |

已确认服务：

- nginx 运行正常

- php-fpm 运行正常

- mysql 运行正常

- 2026-07-23 只读检查未发现 rc3、rc5 启动链接，当前不能证明服务已配置开机自启

客户交付前必须补充并验证开机自启：

bash
chkconfig --add nginx
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --add mysql
 
chkconfig nginx on
chkconfig php-fpm on
chkconfig mysql on
 
chkconfig nginx --list
chkconfig php-fpm --list
chkconfig mysql --list

期望在运行级别 3 和 5 显示 on。配置完成后应在维护窗口进行一次受控重启验证；若暂时不能重启，必须把“开机自启未实机验证”写入验收单。

# 七、LNMP 安装脚本补丁与复用说明

用户提醒：此前项目安装 LNMP 时遇到依赖和下载问题，对 LNMP shell 脚本做过补丁。本次安装沿用相同思路，确保官方 install.sh 可以继续跑完。

本次对比原始 lnmp2.2.tar.gz 后，当前 /data/lnmp-install/lnmp2.2 主要差异如下：

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| include/main.sh | 增加 BigCloud Enterprise Linux / bclinux 识别为 openEuler；增强 Download_Files，对 soft.lnmp.com 使用 curl --resolve 指定多个可用 IP 兜底下载，失败后再回退 wget。 |
| include/php.sh | IMAP 相关 RPM 不再直接远程 rpm -ivh URL，改为先下载到 src/ 再本地安装；Composer 下载增加 curl --resolve 兜底。 |
| include/php_imap.sh | 同类下载/依赖处理补丁，避免安装过程中远程依赖下载失败。 |
| lnmp.conf | 安装交互生成的本机配置，包含敏感项，不入本文。 |

服务器上保留了安装前备份目录：

/data/lnmp-install/lnmp2.2/backup-before-zhct-lnmp-patches-20260715161716

安装过程中实际下载到 src/ 的依赖包包括：

- mysql-5.6.51-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz

- php-5.6.40.tar.bz2

- openssl-1.1.1w.tar.gz

- libiconv-1.17.tar.gz

- libmcrypt-2.5.8.tar.gz

- mcrypt-2.6.8.tar.gz

- mhash-0.9.9.9.tar.bz2

- freetype-2.7.tar.bz2

- zend-loader-php5.6-linux-x86_64.tar.gz

- phpMyAdmin-4.9.11-all-languages.tar.xz

后续同类 CentOS 7 / 内网服务器安装 LNMP 时，优先复用该已补丁目录或把上述补丁重新应用到官方 lnmp2.2，再执行 ./install.sh lnmp。

# 八、项目包部署

本地源文件：

/Users/wiscourper/Downloads/work/陕西项目/sxityjydy3_deploy_20260715.tar.gz

服务器目标文件：

/data/wwwroot/sxityjydy3_deploy_20260715.tar.gz

从运维电脑上传：

bash
scp sxityjydy3_deploy_20260715.tar.gz \
  root@172.16.70.36:/data/wwwroot/

SHA256：

44aecf2163cf4f754117b59380966df7638cb9276d74613a67183415f6eb134c

服务器上必须复核：

bash
cd /data/wwwroot
sha256sum sxityjydy3_deploy_20260715.tar.gz

只有输出与上述 SHA256 完全一致时才能继续。若不一致，应重新上传，不要解压或继续部署。

解压目标目录：

/data/wwwroot/sxityjydy3

如果目标目录已经存在，先备份，不要直接覆盖：

bash
mkdir -p /data/backup/project
tar zcf /data/backup/project/sxityjydy3-before-deploy-$(date +%Y%m%d%H%M%S).tar.gz \
  -C /data/wwwroot sxityjydy3

解压和权限处理：

bash
cd /data/wwwroot
tar zxf sxityjydy3_deploy_20260715.tar.gz
chown -R www:www /data/wwwroot/sxityjydy3
find /data/wwwroot/sxityjydy3 -type d -exec chmod 755 {} \;
find /data/wwwroot/sxityjydy3 -type f -exec chmod 644 {} \;
chmod 755 /data/wwwroot/sxityjydy3/think

项目目录约 1.6G，包含：

- application/

- public/

- runtime/

- vendor/

- SQL 相关文件

解压后核验：

bash
ls -ld /data/wwwroot/sxityjydy3
ls -ld /data/wwwroot/sxityjydy3/application
ls -ld /data/wwwroot/sxityjydy3/public
ls -ld /data/wwwroot/sxityjydy3/runtime
test -f /data/wwwroot/sxityjydy3/public/index.php
test -d /data/wwwroot/sxityjydy3/vendor
du -sh /data/wwwroot/sxityjydy3

通过标准：

- 项目目录存在且属主为 www:www；

- public/index.php 存在；

- vendor/ 存在；

- runtime/ 对运行用户 www 可写；

- 不出现全目录 777。

# 九、数据库初始化与应用配置

本地源文件：

/Users/wiscourper/Downloads/work/陕西项目/ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz

服务器目标文件：

/data/wwwroot/ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz

上传：

bash
scp ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz \
  root@172.16.70.36:/data/wwwroot/

SHA256：

702fa535d28c930fbf6f658f148095a639f001757963955f1a9f40ad2fa85d34

校验：

bash
sha256sum /data/wwwroot/ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz
gzip -t /data/wwwroot/ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz

创建数据库和业务账号。先登录 MySQL：

bash
/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p

推荐按业务库最小范围授权：

sql
CREATE DATABASE ydy3_sxtyj_prod DEFAULT CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
 
CREATE USER 'wwwweb'@'172.16.70.36'
IDENTIFIED BY '<业务数据库密码>';
 
GRANT ALL PRIVILEGES ON ydy3_sxtyj_prod.*
TO 'wwwweb'@'172.16.70.36';
 
FLUSH PRIVILEGES;

说明：

- 当前历史部署曾使用 'wwwweb'@'%' 和全库授权；客户新部署不建议沿用全局授权。

- 如果应用与数据库不在同一服务器，应把 172.16.70.36 替换为实际应用服务器来源 IP。

- 只有在来源 IP 无法固定且已由网络访问控制限制 3306 时，才评估使用 %。

导入命令：

bash
set -o pipefail
gunzip -c /data/wwwroot/ydy3_sxtyj_prod_20260715_183842.sql.gz \
  | /usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p ydy3_sxtyj_prod
echo $?

退出码必须为 0。如果不是 0，不要继续部署应用，应保存完整错误并恢复或重新导入。

导入后验证：

bash
/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p -NBe \
  "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables
   WHERE table_schema='ydy3_sxtyj_prod';"
 
/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p -NBe \
  "SELECT COUNT(*) FROM ydy3_sxtyj_prod.ydy_recipes;"
 
/usr/local/mysql/bin/mysql -uwwwweb -p -h172.16.70.36 -NBe \
  "SELECT DATABASE(), COUNT(*) FROM ydy3_sxtyj_prod.ydy_recipes;"

导入结果：

| 校验项 | 结果 |
| --- | --- |
| 导入退出码 | 0 |
| 表数量 | 154 |
| 典型表校验 | ydy_recipes 行数 12344 |
| 业务用户访问 | wwwweb 可读取业务库 |
| 数据库字符集 | utf8 |
| 数据库排序规则 | utf8_general_ci |

应用数据库配置：

/data/wwwroot/sxityjydy3/application/database.php

修改前备份：

bash
cp -a /data/wwwroot/sxityjydy3/application/database.php \
  /data/wwwroot/sxityjydy3/application/database.php.bak-$(date +%Y%m%d%H%M%S)

关键配置：

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| host | 172.16.70.36 |
| database | ydy3_sxtyj_prod |
| username | wwwweb |
| password | 不入库 |
| prefix | ydy_ |

配置示例：

php
'hostname' => '172.16.70.36',
'database' => 'ydy3_sxtyj_prod',
'username' => 'wwwweb',
'password' => '<业务数据库密码>',
'hostport' => '3306',
'charset'  => 'utf8',
'prefix'   => 'ydy_',

设置属主和权限：

bash
chown www:www /data/wwwroot/sxityjydy3/application/database.php
chmod 640 /data/wwwroot/sxityjydy3/application/database.php

不要用 grep password、cat database.php 或截图方式把数据库密码带入交付证据。验证时只输出非敏感字段。

注意：部署包内 runtime/log 曾包含旧环境日志，旧日志里出现过 39.106.45.95，不能作为当前连接判断依据。当前运行日志已确认连接 172.16.70.36 / ydy3_sxtyj_prod。

# 十、Nginx vhost

用户通过 lnmp vhost add 创建：

/usr/local/nginx/conf/vhost/172.16.70.36.conf

修改前备份：

bash
cp -a /usr/local/nginx/conf/vhost/172.16.70.36.conf \
  /usr/local/nginx/conf/vhost/172.16.70.36.conf.bak-$(date +%Y%m%d%H%M%S)

当前 HTTP 核心配置：

nginx
server {
    listen 80 default_server;
    server_name 172.16.70.36;
    index index.html index.htm index.php default.html default.htm default.php;
    root /data/wwwroot/sxityjydy3/public;
 
    include rewrite/thinkphp.conf;
    include enable-php-pathinfo.conf;
 
    access_log /home/wwwlogs/172.16.70.36.log;
    error_log /home/wwwlogs/172.16.70.36.error.log;
 
    location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$ {
        expires 30d;
    }
 
    location ~ .*\.(js|css)?$ {
        expires 12h;
    }
 
    location ~ /\. {
        deny all;
    }
}

语法验证：

bash
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t

只有语法检查成功才能重新加载：

bash
service nginx reload
service nginx status

结果：

syntax is ok
test is successful

当前只配置了 listen 80，未配置 HTTPS/443。访问 https://172.16.70.36/ 预期不可用。

# 十一、ThinkPHP rewrite 配置

用户修改：

/usr/local/nginx/conf/rewrite/thinkphp.conf

原始备份：

/usr/local/nginx/conf/rewrite/thinkphp.conf.bak

推荐配置：

nginx
location / {
    if (!-e $request_filename) {
        rewrite ^/(.*)$ /index.php/$1 last;
        break;
    }
}
 
# 访问根目录时进入前端 dist
if ($request_uri = "/") {
    return 302 /dist/;
}

说明：

- / 会跳转到 /dist/。

- 不再跳转到 HTTPS，避免在未配置 443 的情况下把用户带到不可访问地址。

- PATH_INFO 形式由 rewrite ^/(.*)$ /index.php/$1 last; 处理，配合 enable-php-pathinfo.conf。

- 推荐使用 302 验证部署，避免浏览器长期缓存；正式稳定后可按客户策略改为 301。

验证：

bash
curl -I -H "Host: 172.16.70.36" http://127.0.0.1/

结果摘要：

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://172.16.70.36/dist/

bash
curl -I http://172.16.70.36/dist/

结果：

HTTP/1.1 200 OK

# 十二、PHP 与 PATH_INFO 配置

用户修改：

/usr/local/nginx/conf/fastcgi.conf

enable-php-pathinfo.conf 应包含：

nginx
location ~ [^/]\.php(/|$) {
    fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi.conf;
    include pathinfo.conf;
}

当前配置：

nginx
fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "open_basedir=$document_root/../:/tmp/:/proc/";

说明：

- 当前站点根目录是 /data/wwwroot/sxityjydy3/public。

- ThinkPHP 运行时需要访问 public 上一级项目根目录。

- 因此 $document_root/../ 比默认 $document_root/ 更合适。

PHP 当前关键参数：

| 参数 | 现场值 |
| --- | --- |
| max_execution_time | 300 |
| memory_limit | 128M |
| post_max_size | 50M |
| upload_max_filesize | 50M |
| date.timezone | PRC |

若客户业务需要上传更大的文件，应同时评估 Nginx client_max_body_size、PHP post_max_size 和 upload_max_filesize，并保持三者口径一致。

# 十三、前端配置

用户修改：

/data/wwwroot/sxityjydy3/public/dist/index.html

修改前备份：

bash
cp -a /data/wwwroot/sxityjydy3/public/dist/index.html \
  /data/wwwroot/sxityjydy3/public/dist/index.html.bak-$(date +%Y%m%d%H%M%S)

当前关键配置：

javascript
window.server = 'http://172.16.70.36'
window.yzm = false

说明：

- window.server 指向当前服务器 HTTP 地址。

- window.yzm=false 不代表登录页图形验证码隐藏；当前前端登录页仍会要求输入页面生成的图形验证码。

如果部署到新 IP 或域名，必须替换为实际地址，例如：

javascript
window.server = 'http://<服务器IP>'

或：

javascript
window.server = 'https://<正式域名>'

## 外部 CDN 风险

当前 index.html 仍引用：

https://cdn.bootcss.com/video.js/7.6.5/alt/video-js-cdn.min.css
https://cdn.bootcss.com/video.js/6.6.2/video.js
https://cdn.bootcss.com/videojs-contrib-hls/5.15.0/videojs-contrib-hls.min.js
https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css

2026-07-23 现场只读验证：

- unpkg.com 当前可访问；

- cdn.bootcss.com 当前访问失败。

客户内网部署建议：

- 把上述 CSS、JS 下载到 public/dist/static/vendor/；

- 校验文件来源和 SHA256；

- 把 index.html 中的外部 URL 改为本地相对路径；

- 断开外网后重新验证登录页、视频页面和样式；

- 不要依赖临时 CDN 白名单作为长期生产方案。

已验证静态资源：

| 资源 | 状态 |
| --- | --- |
| /dist/ | 200 |
| /dist/static/js/manifest.066f4fe56f9d07f36942.js | 200 |
| /dist/static/js/vendor.307c4bcaefa67816569a.js | 200 |
| /dist/static/js/app.7acead8df0dba7e2fd41.js | 200 |
| /dist/static/css/app.81b2bc7e26f6f476ed7be251a86956ad.css | 200 |

# 十四、登录与业务冒烟验证

访问地址：

http://172.16.70.36

浏览器实际跳转：

http://172.16.70.36/dist/#/login

登录验证：

- 用户提供后台账号密码。

- 使用真实浏览器填写账号、密码、页面图形验证码后登录成功。

- 登录后进入：

http://172.16.70.36/dist/#/newSxIndex

登录响应摘要：

json
{"code":0,"message":"登录成功","data":{"account":"admin","name":"超管","login_check":0}}

注意：前端登录逻辑会先校验页面图形验证码，并对密码做 MD5 后再提交 /p/Login/login。不能直接用原始密码调用登录接口判断密码是否正确，否则会触发后台登录失败次数。

登录后首页显示：

| 首页项 | 值 |
| --- | --- |
| 运动队总数 | 13 |
| 在队人员数 | 36 |
| 本月周训练计划数 | 0 |
| 本月生理生化记录数 | 0 |
| 本月医务康复记录数 | 0 |

抽查接口：

| 模块 | 接口 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | /p/Login/login | HTTP 200 / code=0 |
| 菜单 | /p/menu/treeMenu | HTTP 200，菜单可加载 |
| 首页统计 | /p/staff/indexCensus | HTTP 200 / code=0 |
| 账号列表 | /p/user/lists | HTTP 200 / code=0，返回 10 条 |
| 角色列表 | /p/role/roles | HTTP 200 / code=0，返回 8 条 |
| 人员树 | /p/staff/tree | HTTP 200 / code=0 |
| 赛事列表 | /p/race/lists | HTTP 200 / code=0，返回 10 条 |
| 公告列表 | /p/article/lists | HTTP 200 / code=0，返回 10 条 |
| 外部人员基础信息 | /p/sztApi/staffBaseInfo | HTTP 200 / code=0，空身份证返回空数据 |
| 外部人员详情 | /p/sztApi/staffDetailInfo | HTTP 200 / code=0，空身份证返回空数据 |

结论：站点访问、PHP、MySQL、ThinkPHP 路由、前端静态资源、后台登录、首页数据和代表性接口均已通过冒烟验证。

# 十五、日志检查

Nginx 配置验证：

nginx: the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful

站点错误日志：

/data/wwwlogs/172.16.70.36.error.log

检查结果：无新增站点错误。

PHP-FPM 日志：

/usr/local/php/var/log/php-fpm.log

检查结果：仅有启动、reload、退出和 ready 日志，无当前访问异常。

ThinkPHP 运行日志：

/data/wwwroot/sxityjydy3/runtime/log/202607/15.log

当前运行日志显示：

- 当前请求连接 mysql:host=172.16.70.36;port=3306;dbname=ydy3_sxtyj_prod;charset=utf8

- 登录成功后 admin 的 login_attempts 已重置为 0

- 菜单、人员、项目、赛事、公告等 SQL 正常执行

# 十六、已知限制

本次验证属于部署冒烟验证，不等同于完整业务验收。

已验证：

- 服务器访问

- Nginx 配置

- PHP-FPM

- MySQL 连接

- 数据库导入

- 前端静态资源

- 登录

- 首页

- 代表性查询接口

未完整覆盖：

- 所有菜单页面逐项点击

- 新增、编辑、删除等写操作

- 文件上传/下载

- 视频、图片、第三方服务

- 定时任务

- 短信/二次验证码发送

- 权限矩阵完整性

- 生产级 HTTPS/证书

后续正式验收应按业务用例逐项测试，并避免使用生产账号进行破坏性写操作。

# 十七、后续维护建议

- 保留 /data/lnmp-install/lnmp2.2 当前补丁目录，后续同类服务器安装优先复用。

- 若需要公网或正式域名访问，应补充 HTTPS vhost 和证书配置。

- 若要变更 thinkphp.conf，必须再次执行 /usr/local/nginx/sbin/nginx -t 并验证 /、/dist/、/p/Login/login。

- 部署包内历史 runtime 日志不可直接作为当前环境判断依据，应看部署后新生成日志。

- 数据库账号密码、后台账号密码、服务器密码不得写入 Git 文档。

- 如要做完整验收，建议另起测试账号，覆盖菜单页面、写操作、上传下载、定时任务和第三方服务。

# 十八、服务启动、停止与开机自启

## 1. 常用服务命令

bash
service nginx status
service php-fpm status
service mysql status
 
service nginx start
service php-fpm start
service mysql start
 
service nginx reload
service php-fpm reload

MySQL 不建议在业务运行期间随意重启。确需重启时，应先确认无导入、备份或长事务。

## 2. 推荐启动顺序

MySQL → PHP-FPM → Nginx

对应命令：

bash
service mysql start
service php-fpm start
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
service nginx start

## 3. 推荐停止顺序

Nginx → PHP-FPM → MySQL

对应命令：

bash
service nginx stop
service php-fpm stop
service mysql stop

## 4. 开机自启

bash
chkconfig --add mysql
chkconfig --add php-fpm
chkconfig --add nginx
 
chkconfig mysql on
chkconfig php-fpm on
chkconfig nginx on

检查：

bash
chkconfig mysql --list
chkconfig php-fpm --list
chkconfig nginx --list
ls -l /etc/rc.d/rc3.d/ | grep -E '(mysql|php-fpm|nginx)'
ls -l /etc/rc.d/rc5.d/ | grep -E '(mysql|php-fpm|nginx)'

最终必须安排一次受控重启：

bash
reboot

服务器恢复后按顺序检查：

bash
date
uptime
service mysql status
service php-fpm status
service nginx status
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
curl -I http://127.0.0.1/

reboot 属于中断性操作，只能在客户批准的维护窗口执行。

# 十九、HTTPS 配置模板

当前现场没有部署 HTTPS。以下模板只在客户提供正式域名、证书和私钥后使用。

## 1. 证书目录

bash
mkdir -p /usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>
chmod 700 /usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>

把证书和私钥放入：

/usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>/fullchain.pem
/usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>/private.key

私钥权限：

bash
chmod 600 /usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>/private.key

## 2. HTTPS vhost 示例

nginx
server {
    listen 80;
    server_name <正式域名>;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
 
server {
    listen 443 ssl;
    server_name <正式域名>;
 
    ssl_certificate     /usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /usr/local/nginx/conf/ssl/<正式域名>/private.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 
    root /data/wwwroot/sxityjydy3/public;
    index index.html index.htm index.php;
 
    include rewrite/thinkphp.conf;
    include enable-php-pathinfo.conf;
 
    access_log /home/wwwlogs/<正式域名>.log;
    error_log  /home/wwwlogs/<正式域名>.error.log;
}

## 3. HTTPS 验证

bash
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
service nginx reload
curl -I https://<正式域名>/
openssl s_client -connect <正式域名>:443 -servername <正式域名> </dev/null

同时把前端配置改为：

javascript
window.server = 'https://<正式域名>'

不允许在没有 443 配置和证书的情况下先把 HTTP 强制跳转到 HTTPS。

# 二十、备份策略

## 1. 配置备份

每次变更前备份：

bash
backup_time=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
 
cp -a /usr/local/nginx/conf \
  /data/backup/project/nginx-conf-$backup_time
 
cp -a /usr/local/php/etc \
  /data/backup/project/php-etc-$backup_time
 
cp -a /etc/my.cnf \
  /data/backup/project/my.cnf-$backup_time

## 2. 项目备份

bash
tar zcf /data/backup/project/sxityjydy3-$backup_time.tar.gz \
  -C /data/wwwroot sxityjydy3
 
sha256sum /data/backup/project/sxityjydy3-$backup_time.tar.gz \
  > /data/backup/project/sxityjydy3-$backup_time.tar.gz.sha256

## 3. 数据库备份

bash
/usr/local/mysql/bin/mysqldump \
  -uroot -p \
  --single-transaction \
  --routines \
  --triggers \
  --events \
  --default-character-set=utf8 \
  ydy3_sxtyj_prod \
  | gzip > /data/backup/mysql/ydy3_sxtyj_prod-$backup_time.sql.gz

校验：

bash
gzip -t /data/backup/mysql/ydy3_sxtyj_prod-$backup_time.sql.gz
sha256sum /data/backup/mysql/ydy3_sxtyj_prod-$backup_time.sql.gz \
  > /data/backup/mysql/ydy3_sxtyj_prod-$backup_time.sql.gz.sha256

## 4. 备份要求

- 至少保留“部署前、部署完成、每次重大变更前”三类基线；

- 数据库备份不得只保存在同一块数据盘；

- 备份文件权限应限制为管理员可读；

- 定期进行恢复演练，只有能成功恢复的备份才算有效；

- 不把含真实数据的 SQL 备份提交到 Git 或通过普通群聊传输。

# 二十一、回滚步骤

## 1. Nginx 配置回滚

bash
cp -a /usr/local/nginx/conf/vhost/172.16.70.36.conf.bak-<时间> \
  /usr/local/nginx/conf/vhost/172.16.70.36.conf
 
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
service nginx reload

## 2. 项目包回滚

bash
service nginx stop
mv /data/wwwroot/sxityjydy3 \
  /data/wwwroot/sxityjydy3-failed-$(date +%Y%m%d%H%M%S)
 
tar zxf /data/backup/project/sxityjydy3-<时间>.tar.gz \
  -C /data/wwwroot
 
chown -R www:www /data/wwwroot/sxityjydy3
service nginx start

## 3. 数据库回滚

数据库回滚属于高风险操作。必须先：

- 停止业务写入；

- 备份当前失败状态数据库；

- 与客户确认回滚时间点；

- 在恢复前记录当前表数量和数据库大小；

- 恢复后执行应用冒烟验证。

示例：

bash
set -o pipefail
gunzip -c /data/backup/mysql/ydy3_sxtyj_prod-<时间>.sql.gz \
  | /usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p ydy3_sxtyj_prod
echo $?

不要在没有客户确认和可用备份的情况下执行数据库覆盖恢复。

# 二十二、常见故障排查

| 现象 | 优先检查 | 常见原因 | 安全处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSH 连不上 | VPN、22 端口、路由 | VPN 未连接、端口未放通 | 先用 nc/Test-NetConnection，不要反复猜密码 |
| 打开首页 502 | PHP-FPM、socket | PHP-FPM 未启动、socket 不一致 | 检查 service php-fpm status 和 /tmp/php-cgi.sock |
| 打开首页 404 | vhost root、rewrite | 根目录指错、rewrite 未加载 | 检查 root、include rewrite/thinkphp.conf |
| / 不跳 /dist/ | rewrite 文件 | 配置未生效或浏览器缓存 301 | 用 curl -I 验证，调试阶段使用 302 |
| 前端白屏 | 浏览器控制台、JS/CSS | 静态文件 404、外部 CDN 不通 | 逐个 curl 静态资源，本地化 CDN |
| 接口 500 | Nginx/PHP/ThinkPHP 日志 | 数据库、权限、PHP 扩展 | 先看错误日志，不要直接改大范围权限 |
| 数据库连接失败 | database.php 非敏感字段、3306 | host、用户授权、密码或端口错误 | 用业务账号单独连接测试 |
| 导入 SQL 中断 | pipefail 退出码、磁盘 | SQL 错误、空间不足、连接断开 | 保存错误，修复后重新导入到干净数据库 |
| 上传失败 | 三处大小限制、目录权限 | Nginx/PHP 限制不一致 | 同时检查 client_max_body_size、post_max_size、upload_max_filesize |
| 登录失败次数增加 | 浏览器登录流程 | 直接调用接口或验证码错误 | 使用页面验证码和测试账号，停止脚本暴力重试 |
| 重启后服务未启动 | chkconfig、启动链接 | 未配置开机自启 | 配置后在维护窗口做重启验证 |
| 视频功能异常 | 外部 CDN | bootcss 资源不可达 | 下载并改成本地静态资源 |

## 日志命令

bash
tail -n 100 /data/wwwlogs/172.16.70.36.error.log
tail -n 100 /usr/local/php/var/log/php-fpm.log
find /data/wwwroot/sxityjydy3/runtime/log -type f -mtime -1 -print

日志可能包含账号、IP、接口参数和业务数据。外发前必须脱敏。

# 二十三、客户验收清单

## A. 部署材料

- VPN、服务器、MySQL、后台账号已通过安全渠道交接

- LNMP 安装包来源可信，SHA256 已记录

- 项目包 SHA256 与交付值一致

- 数据库包 SHA256 与交付值一致

- 证书和域名需求已确认，或明确当前只使用 HTTP

## B. 服务器和服务

- 操作系统、CPU、内存、磁盘满足要求

- 系统时间和时区正确，NTP 已配置

- Nginx、PHP-FPM、MySQL 版本正确

- Nginx、PHP-FPM、MySQL 当前运行正常

- 开机自启已配置

- 已完成维护窗口重启验证

- 22、80/443、3306 按最小范围放通

## C. 项目和数据库

- 项目目录属主为 www:www

- 项目目录没有使用全局 777

- 数据库导入退出码为 0

- 业务库表数量为 154，或与本次交付基线一致

- 业务账号仅获得所需数据库权限

- database.php 非敏感字段与现场一致

- 配置文件权限已收紧

## D. Nginx 和前端

- Nginx root 指向项目 public

- ThinkPHP rewrite 已加载

- PATH_INFO 与 PHP-FPM socket 一致

- nginx -t 成功

- / 返回 301/302 并跳转 /dist/

- /dist/ 返回 200

- 前端 JS/CSS 代表资源返回 200

- window.server 指向实际 IP 或域名

- 外部 CDN 已本地化或已确认网络可用性

## E. 业务冒烟

- 登录页正常显示

- 使用验收账号登录成功

- 首页正常加载

- 菜单正常加载

- 首页统计接口正常

- 账号、角色、人员、赛事、公告代表性接口正常

- 验收过程未执行未授权的新增、删除、审批或发布

## F. 备份和交付

- Nginx、PHP、MySQL 配置已备份

- 项目目录已生成基线备份和 SHA256

- 数据库已生成基线备份和 SHA256

- 备份已复制到独立存储

- 回滚步骤已演练或明确演练计划

- 客户运维人员已收到本文档并完成一次走读

# 二十四、现场核验截图

以下截图均在 2026-07-23 通过只读方式采集或根据只读命令输出生成，不包含密码、Token、Cookie 或个人敏感数据。

## 图 1：训练管理系统登录页

说明：浏览器访问 http://172.16.70.36/dist/#/login，页面标题为“训练管理系统”，用户名、密码、验证码字段和登录按钮均正常显示。

## 图 2：服务器与运行环境

说明：截图摘录主机、操作系统、内存、磁盘、Nginx/PHP/MySQL 版本和端口监听结果。

## 图 3：Nginx 站点核心配置

说明：截图摘录 vhost、ThinkPHP rewrite、PATH_INFO 和 open_basedir 关键配置；真实密码未进入截图。

## 图 4：访问验证与待整改项

说明：Nginx 语法、三项服务和 HTTP 访问验证通过；开机自启、外部 CDN、HTTPS 和基础安全仍需在客户交付前确认或整改。

# 二十五、交付结论

截至 2026-07-23：

- 当前 172.16.70.36 上的训练管理系统可以通过 HTTP 正常访问；

- Nginx 1.26.0、PHP 5.6.40、MySQL 5.6.51 正常运行；

- 项目目录、部署包和数据库包 SHA256 与原部署记录一致；

- Nginx 语法检查、根路径跳转、前端入口和代表静态资源验证通过；

- 原记录所称“已设置开机启动”未经实机验证，须补配置并重启验收；

- 生产交付前须完成部署演练，确认 CDN、HTTPS、NTP、安全策略和数据库边界；密码及真实数据仅走批准的安全渠道。